附件

巫溪至开州高速公路工程总投资估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 评估估算投资 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 | 技术经济 指标 | 金额 （万元） |  |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 118.602 | 14365.02 | 1703720.03 |  |
| 101 | 临时工程 | 公路公里 | 118.602 | 302.28 | 35850.77 |  |
| 102 | 路基工程 | km | 37.913 | 6275.13 | 237909.09 |  |
| 103 | 路面工程 | km | 102.766 | 559.10 | 57456.40 |  |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 26.887 | 14457.35 | 388714.65 |  |
| 105 | 隧道工程 | km/座 | 37.361/25 |  | 466270.90 |  |
| 106 | 交叉工程 | 处 | 56.500 | 4638.95 | 262100.74 |  |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 118.602 | 1105.28 | 131087.90 |  |
| 108 | 绿化及环境保护工程 | km | 54.354 | 120.00 | 6522.48 |  |
| 109 | 其他工程 | 公路公里 | 118.602 | 622.98 | 73886.54 |  |
| 110 | 专项费用 | 元 | 4.000 | 10980.14 | 43920.56 |  |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 118.602 | 1122.26 | 133102.42 | 暂列 |
| 204 | 永久征用土地（含拆迁补偿） | 亩 | 8784.290 | 13.00 | 114195.77 |  |
| 205 | 临时用地 | 亩 | 3923.700 | 4.50 | 17656.65 |  |
| 206 | 特殊构造特补偿 | 元 | 4.000 | 312.50 | 1250.00 |  |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 118.602 | 601.71 | 71363.53 |  |
| 301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 118.602 | 278.71 | 33056.01 |  |
| 303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 118.602 | 246.88 | 29279.92 |  |
| 304 | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 118.602 | 10.62 | 1260.00 |  |
| 305 | 联合试运转费 | 公路公里 | 118.602 | 5.34 | 633.50 |  |
| 306 | 生产准备费 | 公路公里 | 118.602 | 2.11 | 250.15 |  |
| 307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 110.302 | 1.81 | 200.00 |  |
| 308 | 工程保险费 | 公路公里 | 118.602 | 56.36 | 6683.94 |  |
| 309 | 其他相关费用 | 公路公里 |  |  |  |  |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 118.602 | 804.45 | 95409.30 |  |
| 401 | 基本预备费 | 公路公里 | 118.602 | 804.45 | 95409.30 |  |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 118.602 | 16893.44 | 2003595.28 |  |
| 6 | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 118.602 | 762.43 | 90425.30 |  |
| 7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 118.602 | 17655.86 | 2094020.58 |  |

备注：基本预备费未经批准，不得动用。