附件

特色产业贴息项目管理办法

（2010年版）

市发展改革委工业处

2010年6月

为加强贴息项目管理，发挥财政性资金引导作用，鼓励区县特色产业发展，根据国家有关政策精神，经研究，特制定特色产业贴息项目管理办法。

第一条  特色产业贴息项目，是指纳入每年市级预算内统筹资金支持的工业建设项目。

第二条  项目管理，是指从项目预申报、项目初选、项目申报、项目审核、资金下达、建设管理到竣工验收的流程管理。

第三条  项目预申报

每年三季度，各区县发展改革部门预申报第二年特色产业贴息项目。项目预申报条件：

1.项目符合国家产业政策和我市产业发展规划；

2.新设立的项目单位注册资本金不低于200万元，或原有项目单位上年度销售收入不低于1000万元；

3.项目总投资不低于1000万元；

4.每个区县原则上可预申报1—2个项目；

5.提交项目建议书；

6.项目手续审批。按《重庆市企业投资项目核准和备案暂行办法》规定，备案项目由各区县完成备案手续，核准项目按权限规定进行核准；

7.项目具备近期开工建设条件，国土、规划、环评和银行贷款承诺函初步具备，并说明项目建设或装备情况。

第四条  项目初选

召开处务会，各专业分管同志根据项目建议书，提出意见，由会议集体确定初选名单。

第五条  项目申报

根据项目初选名单，通知各区县发展改革部门和项目业主，委托有资质的咨询单位编制申请报告，并正式申报。附件应包括国土、规划、环保和银行承诺函。

第六条  项目审核

根据项目申报材料，分专业审核，提出审核意见，由处务会决定予以支持的项目，并报分管领导审签。

第七条  资金下达

每年6月前，市发展改革委工业处会签委投资处、市财政局经建处后，下达当年资金计划。

第八条  建设管理

各区县发展改革委督促、协调项目业主，落实建设条件，按照项目计划开工建设；监督、管理项目业主将补助资金专项用于项目建设。

第九条  竣工验收

项目实施完毕后，各区县发展改革委组织竣工验收对项目实施的经济社会效益进行评价，并上报市发展改革委。

本办法从2010年开始执行。