附件

重庆市2024年第二批中央财政以工代赈任务计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（区） | 项目名称 | 建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 第二批中央财政以工代赈任务计划 | 总投资 | 计划带动当地群众务工人数 | 计划发放劳务报酬金额 | 计划培训务工群众人数 | 计划设置公益性岗位个数 | 备注 |
|
| （万元） | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） |  |
|  |  |  |  |  |  | 1140 | 1140 | 219 | 349 | 219 | 7 |  |
| 1 | 奉节县 | 奉节县永乐镇2024年铁甲村以工代赈道路改建中央财政以工代赈项目 | 改建道路8.6公里及配套设施工程等。 | 2024年6月 | 2024年11月 | 660 | 660 | 105 | 205 | 105 | 3 |  |
| 2 | 云阳县 | 云阳县桑坪镇2024年产业基础设施配套工程中央财政以工代赈项目 | 硬化农村公路2公里，硬化机耕道325米，新修人行路300米，硬化排水沟500米，修建抗旱池1口，硬化场地1800平方米及其他配套设施。 | 2024年6月 | 2024年11月 | 280 | 280 | 68 | 84 | 68 | 2 |  |
| 3 | 石柱县 | 石柱县鱼池镇2024年鱼池村六门组通组公路硬化及环境整治中央财政以工代赈项目 | 硬化公路宽3.5米、长300米，新修人行便道宽3.6米、长40米，整治院落10处。 | 2024年6月 | 2024年11月 | 200 | 200 | 46 | 60 | 46 | 2 |  |