重庆市新型基础设施“十四五”

发展规划（2021-2025年）

# 前  言

“十四五”时期是我国在实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步期，是重庆推进成渝地区双城经济圈建设的关键发力期，是全市谱写高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程的关键时期。新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展和国际竞争需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，是新时期中国经济和社会发展基石。

科学编制重庆市新型基础设施“十四五”规划，加快构建面向未来的新型基础设施体系，培育新动能、构筑新优势，成为全面指导全市建设新型基础设施的行动纲领。

- 第一章  “十三五”发展基础

“十三五”期间，重庆市委市政府高度重视新型基础设施部署建设，在大数据智能化战略的引领下，结合打造“智造重镇”、建设“智慧名城”的发展目标，在信息基础设施、智慧应用、数字化平台、科技创新基础设施等领域持续深耕，为数字经济发展奠定坚实基础，为全市经济社会高质量发展注入强劲动力。

- ——信息基础设施持续演进升级。全市累计开通5G基站4.9万个，在仙桃国际大数据谷、礼嘉智慧生态城、中国智谷（重庆）科技园打造5G远程驾驶应用、5G远程医疗、5G智慧园区等示范项目。互联网宽带接入端口达2368.8万个，推动实现县级以上城市区域10G PON网络架构部署。建成全国首条、针对单一国家、点对点的国际数据专用通道—中新（重庆）国际互联网数据专用通道。汇聚中国移动、中国联通、中国电信、腾讯等十大数据中心，全市具备11.9万个机架、45万台服务器的支撑能力。推动全球低轨卫星移动通信与空间互联网项目实施，打造我国首个太空互联网时代的全球总部基地，建设覆盖全球的星座及运营系统。

- ——智慧应用基础设施持续深化。全市新型智慧城市运行管理中心建成投用，建成包括城市大数据资源中心、数字重庆云平台、智慧城市综合服务平台的“一中心两平台”核心枢纽。打造“渝教云”智慧教育综合服务平台，开展“智慧医院”示范建设，推出“渝快办”“渝快融”“渝康码”“渝快政”等一批示范应用，取得积极成效。城市管理大数据平台初步建成投用，成为全国第一家省（直辖市）层面城市管理行业大数据中心。初步形成以应用为主、服务全国的人脸识别人工智能平台、法人大数据人工智能服务平台、OneNET AI等人工智能产业服务平台。

- ——数字化转型基础设施持续赋能。成功获批工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）并上线运行，截至2020年底，接入行业二级节点11个、企业节点773家，服务陕西、宁夏、贵州、云南四省。全国域名F根镜像节点、国家“星火·链网”区块链超级节点落户重庆，工信部发布的10大“双跨”工业互联网平台有8个落户重庆。汽车供应链管理协同平台建设成效显著，累计完成交易流量超过14亿元。西部数字农品交易大数据中心目前已在成渝地区多个地市及区县建立产地仓，逐步形成西部地区农产品集运枢纽体系。

- ——大数据智能化为传统基础设施赋能。建设重庆市交通综合信息平台，实现对城市道路交通运行状况的动态监测。建成重庆市新型数字交通物联网大数据服务平台，平均每天可采集路面信息4200多万车次。白鹤滩—江苏±800kV特高压直流输电工程重庆段开建，全长约329公里。川渝特高压交流工程正在进一步筹划中。截至2021年7月，全市充电设施建设运营企业113家，累计建成充电站2064座、公共充电桩17835个，居民自用充电桩用电申报户达12971户。打造“智慧水利”物联网感知一体化杆站，建设全国水利行业的信息化创新基地。建成智慧医院44家，智慧校园300家。实现全市二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、移动支付、远程医疗等线上服务。

- ——科技创新基础设施持续完善。全市拥有各类国家级创新平台191个，首个大科学装置“超瞬态物质科学实验装置”已完成用户培育。聚焦电子信息等重点产业领域，新增各类市级科技创新平台448个。围绕新材料、现代农业等前沿交叉和特色优势领域，新建重庆市重点实验室74个。围绕电子信息、新能源汽车等重点产业领域，建设重庆市技术创新中心24个、重庆市工程技术研究中心143个、重庆市企业工程技术研究中心4个、重庆市产业技术协同创新中心14个。围绕提升科技公共服务能力，新建重庆市野外科学观测研究站7个、重庆市临床医学研究中心19个。围绕促进成果转移转化，新建科技企业孵化器26家、众创空间40家、星创天地23个。

- 但是，我市新型基础设施建设发展仍存在一些不足和短板。新型基础设施创新策源能力不强，自主研发能力较薄弱，新型基础设施建设应用场景有限，在全市范围内未形成规模化的应用部署。市场化投融资建设大部分仍以政府主导为主，投融资格局有待完善。安全风险愈发严峻，目前我市仍尚未形成新型基础设施安全体系，安全评测和监管机制也未建立。

- 第二章  总体思路

- 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，准确把握新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，深化技术创新和制度创新，加速建设信息基础设施，稳步发展融合基础设施，超前部署创新基础设施，着力提升供给质量，构建高层次高水平的新型基础设施体系，为重庆打造“智造重镇”、建设“智慧名城”提供有力支撑。

- 第二节  基本原则

创新引领，适度超前。加快技术、体制机制创新迭代，培育新技术新产业新业态新模式。以市场需求为导向，适度超前建设社会急需、受益面广、带动性强的数字化基础设施。

区域协调，因地制宜。落实区域发展总体战略，构建区域协调发展新格局，健全“一区两群”协调发展机制。因地制宜、科学规划，促进各片区形成优势互补、彰显特色、区域协同的发展结构。

绿色高效，安全可控。强化新型基础设施网络安全技术保障能力和管理服务能力，构建集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

开放合作，互利共赢。加强新型基础设施建设与应用融合发展，提高对外开放和国际合作水平。鼓励和吸引社会资源等多元主体参与信息基础设施开发建设，实现互利共赢。

共享发展，普惠民生。推动新型基础设施资源、应用、产业、生态协同发展，形成共建共享、互联协作的建设模式。增强新型基础设施对城市生产生活的支撑、引领、带动效用，实现发展成果惠及全市人民。

- 第三节  发展目标

以5G、千兆光网、卫星互联网引领网络基础设施升级，构建完善的数据计算、存储处理、流通基础设施，推进5G、人工智能、大数据与传统基础设施融合建设，统筹布局重大科技、产业技术等创新基础设施，增强基础前沿研究源头供给能力。到2025年，构建起高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化信息基础设施体系，为实现全市经济社会向更高质量发展、加快建设现代经济体系提供强有力支撑，助力“智造重镇”“智慧名城”建设，建成全国领先的新型基础设施标杆城市。

——国际一流的信息通信枢纽城市。大力发展5G、千兆光纤、工业互联网等设施，5G网络实现乡镇以上区域连续覆盖，信息基础设施达到全国先进水平，打通“一带一路”沿线国家和地区重点城市的国际数据专用通道，满足智能制造、现代农业、智慧城市等发展需求，建成全球重要的现代信息通信枢纽港。

——全国重要的融合应用标杆城市。交通、市政、水利、能源、公共安全等传统基础设施数字化水平显著提升，传统工业网络智能化持续升级，形成支撑经济社会智慧化运行的融合基础设施体系，实现传统基建与新型基础设施融合发展、多场景应用，为全市经济社会高质量发展注入新动能。

——全国有影响力的科技创新中心。突破前沿科技与产业领域“卡脖子”技术，推动超瞬态实验装置、长江模拟器等大科学装置落地建设，推进建设一批国家级技术研发创新平台、国家重点实验室、应用试验基地等，构建起专业化、国际化、品牌化的科技创新体系，打造汇聚国际创新资源的一流科技创新高地。

到2035年，全面建成覆盖全域、全面互联、全国领先、融入全球的新型基础设施体系，先进信息技术深度赋能基础设施，成为支撑全市经济社会高效有序发展的数字底座。

表1 重庆市新型基础设施“十四五”发展目标

| 指标名称 |  | 2020年 | 2025年 | 指标性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 | 5G基站规模（万个） | 4.9 | 15 | 预期性 |
|  | 5G用户普及率（%） | 9 | 60 | 预期性 |
|  | 数据中心标准机架数（万个） | 11.9 | 29.6 | 预期性 |
|  | 10G-PON及以上端口规模（万个） | 2.7 | 40 | 预期性 |
|  | 千兆宽带用户数（万户） | 4.5 | 42 | 预期性 |
|  | 新建大型数据中心PUE值 | 1.5 | ≤1.3 | 预期性 |
| 融合基础设施 | 工业互联网标识解析二级节点数（个） | 19 | >30 | 预期性 |
|  | 工业互联网标识注册量（亿） | 9.1 | 15 | 预期性 |
|  | 市级装配式建筑基地数（个） | 25 | 50 | 预期性 |
|  | 公用充电桩数（万个） | 17432 | 50000 | 预期性 |
|  | 智慧医院数（个） | 44 | 100 | 预期性 |
|  | 市级智慧校园建设示范学校（个） | 350 | 600 | 预期性 |
| 创新基础设施 | 研发投入强度（%） | 2.1 | 2.5 | 预期性 |
|  | 基础研究投入占全市R&D比重（%） | 6 | 8 | 预期性 |
|  | 大科学装置（个） | 0 | 2 | 预期性 |

- 第三章  强基固本，加快完善信息基础设施体系

大力发展5G、千兆光网、物联网等网络基础设施，统筹布局超算中心、云计算中心等算存基础设施，积极部署区块链、人工智能、卫星互联网、北斗、量子通信等新型基础设施，打造全国新一代信息通信枢纽港。

- 第一节  扎实推进网络基础设施建设

打造智能物联感知设施体系。加快各类传感器在桥梁建筑、地下管廊、交通设施等重点场景规模部署，建设全面覆盖、动态监控、快速响应的城市感知体系。加快推进移动物联网部署，构建以位置感知网络、移动通讯网络和位置计算网络为基础的传输网络。打造城市物联网平台，提供城市级的物联网设备管理、数据汇聚、应用开发和业务分析等服务。

高质量打造5G精品网络示范。打造5G精品网络，全面推进5G独立组网规模部署，优先实现城市地区广覆盖、热点区域深度覆盖、乡镇级及以上区域和重点行政村5G网络连续覆盖，分步骤、分阶段推进5G异网漫游现网部署。推动5G网络深度覆盖和行业专网建设，面向工业互联网、城市轨道交通等领域打造5G虚拟专网建设标杆。前瞻布局6G网络技术储备，积极参与全国6G标准化工作。

积极推动千兆宽带规模部署。推动超高速光纤宽带网络城乡广覆盖，支持IPv6网络、应用、终端发展，建设千兆固网智慧家居集成应用示范小区。开展“千兆城市”创建和评价，适度超前布局大容量、低时延光纤接入网络。推进光纤固网加速部署建设，实施“光纤到房间、光纤到工厂”战略。积极谋划下一代广播电视网建设。强化国家级互联网骨干直联点提质升级，拓展骨干直联点出省方向、扩容网内出口带宽和网间互联带宽，加强出渝通道能力和安全性建设。加快骨干网向以云计算数据中心为核心的云网融合架构演进，构建云网一体化的资源和服务能力。推动建设国家新型互联网交换中心，打通基础电信企业、大型互联网企业、云服务企业之间的互联通道。

- 第二节  统筹发展算存基础设施

统筹布局数据存储设施。以建设全国一体化算力网络国家枢纽节点成渝枢纽为契机，在数据中心集群内统一规划，超前布局一批面向电子信息、汽车等重点行业及政务、交通、旅游、医疗等领域的先进数据中心。按规模化、集约化、绿色化有关要求，在满足规模、能耗、网络时延等指标要求的前提下，将现有存量数据中心统筹纳入数据中心集群统一调度。统筹规范两江云计算数据中心、重庆同城双活数据中心、江南大数据中心、三峡大数据中心建设，加快推动同城双活、同城灾备、异地灾备等数据中心建设。优先在数据量大、时延要求高的应用场景集中区域布局一批集内容、网络、存储、计算为一体的边缘计算资源池节点，逐步形成布局合理、技术超前、规模适度的边缘计算节点设施体系。

优化升级算力基础设施。依托全国一体化算力网络国家枢纽节点成渝枢纽，强化川渝范围内数据资源要素集聚和算力资源集约调度，引进建设一批满足复杂训练需求的人工智能算力中心，面向“人工智能+”应用场景，规划布局基于自主可控技术的人工智能算力共享中心和以智能算力为核心的计算力生产中心等。夯实开放统一、自主可控的云基础设施基础，进一步强化两江水土云计算中心核心承载能力，形成技术先进、集约高效的云计算服务体系。

打造高性能超算中心。依托重庆现有数据中心资源体系，根据各区域产业特色和发展需求，强化数据计算服务能力建设，搭建超级计算、大规模存储和网络化服务环境，打造超算、弹性云计算、人工智能计算、大数据等基础平台，着力构建安全可控的新一代超级计算机体系推进高端智能芯片及产品的研发，形成超高速计算能力。加强深度学习框架与算法平台的研发、开源与应用，发展人工智能操作系统。合理布局建设面向全市各类科学计算、工程计算领域超算中心，打造集算法开发、服务支持、运营保障、资源配置于一体的国家级超级计算资源集聚高地。

- 第三节  聚力发展新技术基础设施

创新区块链基础设施建设。推进高性能、高可用性和高可扩展性的联盟链核心技术突破，发展国产自主可控的区块链技术平台。以政务、工业、医疗等典型应用场景为重点，开展区块链应用的概念验证、实验平台、先导应用示范和评估。组织开展行业应用的风险评估，联同国内相关优秀企业共同探索监管新模式，建立公开透明的区块链监管体系。推动“星火·链网”新型基础设施建设，打造面向全球服务的、伴随区块链技术发展逐步成熟的全球性区块链基础服务设施。

探索量子通信基础设施。推动全市量子信息技术产学研联动发展，开展量子通信标准制定、网络建设运营及试点应用等工作。加快建设汉渝蓉量子通信骨干网，打造国家级量子应用工程中心，建设量子国家实验室重庆基地，积极融入国家量子骨干网络。培育以量子技术为基础的新应用模式，打造量子通信应用高地。开展5G等新技术与量子通信融合创新应用研究，深化量子通信与轨道交通、装备制造、电子信息等优势产业融合应用。构建重庆量子城域网，打造量子安全托管支撑平台，深化量子通信信息安全加密服务应用，逐步拓展量子安全认证和量子加密终端等新型应用场景。

- 第四节  强化人工智能基础设施建设

构建人工智能基础能力平台。聚焦全市人工智能技术创新发展需求，构建政府、企业、高校、开源社区等为主体的开放数据集。依托高校和龙头企业科研团队，运用传统机器学习算法、知识图谱、开源算法框架、深度学习开发框架、AI算法部署工具、开源代码库等，提供并输出智能化技术能力。加强人脸识别、语音识别、3D快速建模、跨媒体感知计算等人工智能专用芯片设计制造。构建支持知识推理、概率统计、深度学习等人工智能范式的开源技术支撑平台，引进开发基于互联网大规模协作知识资源管理与开放式共享的群体智能服务平台，着眼我市新型智慧城市应用打造支持大规模训练的混合增强智能支撑平台，建设覆盖硬件、算法、平台的人工智能数据开放与安全检测平台。

打造人工智能应用能力平台。面向应用开发人脸识别、步态识别、知识引擎、无人系统、虚拟环境等软件和平台，构建计算机视觉、智能语音、自然语言处理等基础应用能力平台。面向政务、金融、教育、医疗、交通、工业等重点行业领域，推进人工智能技术与行业的深度融合，形成具有行业特征的人工智能解决方案及服务，建设自动驾驶AI平台、医疗影像AI平台、普惠金融平台等行业应用平台，促进数据资源跨行业、跨领域深度融合，培育人工智能增值应用新业态。

- 第五节  强化布局空间基础设施

加快卫星互联网布局建设。依托重庆市卫星移动通信研发和服务基地建设，统筹布局通、导、遥一体化低轨互联小卫星星座，探索空天地一体化通信网络体系建设。推动卫星互联网技术创新、生态构建、运营服务、应用开发等，围绕星箭总装集成、核心部件制造等环节，构建覆盖火箭、卫星、地面终端、应用服务的航天生态体系。谋划部署全球低轨卫星移动通信与空间互联网设施，加快建设全国太空互联网总部基地、低轨互联小卫星星座应用示范基地和低轨互联卫星气象遥感应用示范基地。加快实施全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统等重大科技项目，推动重大技术攻关，促进科技成果高效转化。打造高可用、高可信的卫星应用格局，提高卫星互联网服务我市经济社会发展应用水平。

推动北斗系统设施部署。依托全市产学研用相结合的专业实验室，积极发挥北斗时空大数据中心作用，打造北斗技术研发与转化功能型平台，积极推动“北斗+5G”等新一代信息基础网络建设，打造北斗领域高端人才新高地与技术创新新高地。构建北斗高精度星地一体化位置服务增强网应用试点，形成以共性技术协同研发、北斗产业集聚、卫星导航领域“三位一体”的发展模式。积极推动北斗卫星导航应用示范项目建设，结合重庆大农村、大山区等基本市情，探索在应急减灾、交通物流、信息通信多个领域形成一批典型应用示范。打造以精准时空信息为主的新兴应用，建设北斗创新应用中心，培育全链条全流程的复合型“北斗+”集成业态，孵化一批北斗时空智能示范应用，促进北斗系统在渝高质量发展，赋能重庆智能物联网应用生态。

强化遥感应用及能力建设。面向全市经济社会建设及行业应用需求，建设遥感卫星地面站等卫星地面基础设施，统筹整合卫星遥感资源，打造集数据管理、产品生产、主业应用和应用服务为一体的遥感综合应用服务平台，加快处理、分析、存储等基础设施建设，形成空天地一体的数据获取和服务能力。充分发挥遥感的“基础性、先行性”支撑作用，推进区域遥感资源共享，“用尽、用足、用好”卫星遥感数据资源。积极推动遥感技术在精准农业、智慧交通、智慧港口、智能电网、智慧城市等领域不断深化应用，服务全市经济社会建设，为高质量发展提供卫星遥感保障。

- 专栏1 信息基础设施重点工程

5G精品网络。开展5G虚拟专网技术和组网试点示范，加快推进“5G+工业互联网”创新应用。鼓励基础运营商开展5G异网漫游合作，分步骤、分阶段推进5G异网漫游现网部署。 域名根服务器（根镜像服务器）平台。深入开展域名根镜像服务器建设研究，搭建域名根镜像服务器运行平台。 两江云计算数据中心。打造国内先进的云计算中心，机柜设计总规模9万个、服务器容纳能力120万台。 人工智能计算中心。加快建设一批算力平台、开放平台、算法库、知识库等基础应用平台。面向生物识别、智慧城市、智能制造、智能零售、智能医疗、智能教育等6大领域创建技术先进、自主可控人工智能高性能计算中心。 城市数据湖建设工程。建设具有光磁一体存储能力的数据湖示范工程、城市数据湖，为政府和公众提供湖存储、IDC、云计算、数据资产化、数据银行、超级存储云、城市大脑、数字视网膜、园区运营等优质服务。 国家大数据中心核心节点。加快全国一体化算力网络国家枢纽节点成渝枢纽落地，引导数据中心集群化发展。完善数据流通共性支撑平台，优化数据要素流通环境，牵引带动数据加工分析、流通交易、软硬件研发制造等大数据产业生态集聚发展。推进成渝节点与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等节点联通，支持开展全国性算力资源调度。 中新（重庆）国际超算中心。加强与新加坡相关机构在技术研发、业务委托、国际市场开发等方面的合作，首批启动气象预测、空气质量预警、智慧城市等典型应用场景。 区块链应用服务平台。依托区块链基础服务设施规模部署，培育一批具备核心技术研发能力的重点实验室、检测中心、适配基地。推动区块链技术转化应用，在新型智慧城市、商贸服务、金融服务、大健康等领域应用试点示范，探索公共服务、医疗社保等数据“上链”工作先试先行。 国家新型互联网交换中心。根据国家总体规划和统筹布局，推动建设国家新型互联网交换中心，集中汇聚网络资源和互联流量，打通基础电信企业、云服务业、CDN企业等多方互联互通的基础网络。 量子通信设施。推动建设汉渝蓉量子保密通信干线，拓展建成覆盖重庆主要城区及各区县的量子城域网。建成量子卫星地面站，力争率先将重庆建成基于量子卫星的跨境安全数据中心。 重庆市航空航天遥感影像统筹及北斗定位服务应用工程。建立全市航空航天遥感影像数据统筹管理体系，提升全市遥感影像覆盖频次、精度，建设全市航空航天遥感影像统筹服务系统，建成全市统一的北斗三号高精度导航定位增强服务系统。 全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统。建设覆盖全球的星座及运营系统，打造空间互联网运营与服务基地，构建海、陆、空、天一体化新型信息网络，开展面向全球的移动通信、物联网、导航增强、宽带互联网等运营服务示范验证。 全球低轨互联卫星应用示范基地建设工程。建设1个低轨互联卫星气象遥感大数据云平台，开展低轨互联卫星有效荷载、卫星遥感产品、低轨互联卫星数值天气预报应用和天地一体化验证等4大关键技术研发，开展中试及成果转化、智慧城市运行管理、自然灾害监测预警、航空气象服务、“一带一路”服务保障等五大应用示范。

- 第四章  提档升级，全面深化融合基础设施建设

基于全市“大城市、大农村、大山区、大库区”市情，加快交通、市政、能源、水利等传统基础设施数字化改造，积极推进传统工业网络智能化升级，推动数字设施化、设施数字化进程，为全市经济社会高质量发展注入新动能。

- 第一节  推动工业互联网夯基垒台

全力打造工业互联网基础网络体系。加快企业内外网改造，加快推进宽带网络基础设施建设改造，通过改造已有网络、建设新型网络等方式，建设低时延、高带宽、广覆盖、可定制的工业互联网企业外部网络。推进5G、窄带物联网（NB－IoT）、软件定义网络（SDN）等新一代网络通信技术应用部署，鼓励企业运用互联网协议第6版（IPv6）、工业无源光网络（PON）、新型蜂窝移动通讯等技术和新型工业网关、边缘计算等设备，部署建设灵活、高效、稳定的企业工业网络。支持龙头企业基于自身网络改造经验，建设工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台，为中小企业提供“5G+工业互联网”内网建设改造模板，开展应用咨询及研发培训，提升公共服务能力。

加速标识解析推广应用。发挥工业互联网标识解析国家顶级节点服务功能，提供高效稳定的标识注册、解析、备案等服务，加强与西部省市在标识解析领域的交流合作。面向战略性新兴产业和支柱产业建设标识解析二级节点。加快主动标识载体规模化部署，推进工业设备和产品用标识。深化标识在设计、生产、服务等环节的应用，推动标识解析系统与工业互联网平台、工业APP的融合发展。加快解析服务在各行业规模应用，促进跨企业数据交换，提升产品全生命周期追溯和质量管理水平。

提升工业互联网平台核心能力。实施工业互联网平台培育工程，推进平台本地化建设、部署和发展，持续培育跨行业跨领域综合型工业互联网平台；面向重点行业和区域建设特色型工业互联网平台，并向产业链上下游延伸；面向特定工业场景和专业领域建设专业型工业互联网平台。不断提升平台的技术供给质量，扩大平台对工业企业渗透率和覆盖率，打造“平台+5G”“平台+人工智能”“平台+区块链”等新技术解决方案。加速已有工业软件云化迁移，形成覆盖工业全流程的微服务资源池，推动基础工艺、控制方法、运行机理等工业知识的软件化、模型化。

- 第二节  推进新型交通基础设施建设

搭建协同高效的交通基础设施。结合5G商用部署，统筹利用物联网、光纤网等，在重要航道、高速公路和铁路等实现固移结合、宽窄结合、公专结合的网络覆盖。推动感知网络与公路、铁路、机场、桥梁、隧道、枢纽等基础设施同步规划、同步建设，在重点路段实现全天候、多要素的状态感知，深化远程监测、安全预警等应用。推进建设重庆市交通综合信息平台，整合、叠加基础数据库和部门政务数据资源池的政务数据、行业机构的专题数据，汇聚形成综合交通大数据数据库，实现全市综合交通空间数据与动态运行数据集中共享交换。建设城市交通大数据决策支持、交通预测仿真、综合交通一体化分析等信息系统，为智慧交通应用场景和专业应用平台提供数据协调汇聚分发服务和集中展现窗口。加快应用交通智能养护设施设备，提升在役交通基础设施检查、检测、监测、评估以及养护决策、作业的快速化、自动化、智能化水平，提升重点基础设施自然灾害风险防控能力。提升智能建造能力，提高铁路、轨道、公路等工程建设信息化、智能化、绿色化水平，开展轨道全生命周期BIM运用、建筑机器人、装配式建造、智能化建造等研发应用。推进智能运维建设，推动轨道交通智能化、自动化运用实施，开展轨道交通云平台、全自动驾驶、智慧车站等应用。建设全市北斗系统高精度地理信息地图，整合行业北斗系统时空数据，为综合交通规划、决策、服务等提供基础支撑。探索推动北斗系统与车路协同、ETC等技术融合应用，以及在航标遥测遥控终端等领域应用。

推进智能运行的港口枢纽建设。推进综合客运枢纽智能化升级，推广应用道路客运电子客票，鼓励发展综合客运一体衔接的全程电子化服务模式，推动售取票、检票、安检、乘降、换乘、停车等客运服务“一码通行”。充分利用5G技术、北斗定位、无人驾驶等技术，完善港口基础数据智能感知和采集，推进智能化、自动化智能码头建设。以打造内陆开放的国际航空枢纽为目标，加快机场信息基础设施建设，推进各项设施全面物联，打造数据共享、协同高效、智能运行的智慧机场。推进货运枢纽智能化升级，鼓励开展仓储库存数字化管理、安全生产智能预警、车辆货物自动匹配、园区装备智能调度等应用。

完善综合交通大数据管理服务平台。实现新型数字交通大数据与城市治理领域海量多源异构数据的融合共享分析和城市治理创新服务，建立数字化、可视化、精准化、高效率的跨行业、跨部门的城市精准治理综合服务体系。加快完善综合交通大数据管理服务平台，集成车辆管理、交通事件监测管理、交通信号控制等智能化应用，提升交通智能化水平。整合优化现有GPS监管系统、智能视频监控系统，持续优化运输行业综合管理智能平台功能。探索开发智慧交通相关便民APP，持续丰富完善线上交通便民服务，以音视频、通信调度为核心，以移动互联网为支撑链路，为居民提供及时、便捷、有效的音视频通信和数据通信。

建设口岸物流新型基础设施。支持物流园区和大型仓储设施等应用大数据、云计算、物联网、机器人等信息技术和装备，发展机械化、智能化立体仓库，提高智能终端、自动分拣、机械化装卸应用水平，加快国家智能化仓储物流示范基地建设。加快建设智慧口岸物流平台，深化国际贸易“单一窗口”建设，逐步向口岸物流、贸易服务等全链条拓展，进一步优化我市跨境贸易营商环境。加快区域“单一窗口”、西部陆海新通道公共信息平台建设，助推通道发展。统筹我市水、公、铁、空、园区资源、建设“1+5+N”的物流信息平台体系，满足市场主体“一次委托、全程服务、门到门交接”的多式联运需求。布局建设国家级骨干冷链物流基地，加强农产品产地、销地现代化冷链物流设施建设，针对生鲜农产品等特殊商品配送，发展第三方冷链物流全程监控平台，加强全程温度、湿度监控。推进实施骨干物流园区智慧化“互联互通”工程，引导建设物流园区多式联运等设施，提供跨方式、跨区域的全程物流信息服务，推进枢纽间资源共享共用。

- 第三节  持续完善市政能源基础设施

推动智能化市政基础设施建设和更新改造。建设覆盖各类地下管线、人防工程、轨道交通、建筑等重要城市基础设施的前端感知系统，实现对城市基础设施的安全监测与预警。推进智能灯杆、智能管廊、智能分类垃圾箱、智能消防栓、智慧停车场等新型智能化公共设施建设，推动感知设施与公共设施的共址部署。构建城市管理物联感知平台，与智慧城管大数据平台实现汇聚对接，为各应用系统提供数据资源信息支撑，为城市管理决策提供可靠的分析数据及决策参考。

能源基础设施智能化改造。为全力服务“碳达峰”、“碳中和”目标，推动油气行业数字化转型，加快建设数字油田、智慧炼厂、智慧加油站等。推动分布式能量采集装置，分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、天然气网络等能源节点互联，构建能源生产、传输、使用和存储协调发展、集成互补的能源互联网。加强全市范围内充换电、加氢等基础设施建设，加快形成以快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。加快构建以新能源为主体的新型电力系统，推进风力发电装备、太阳能发电装备、输变电装备、抽水蓄能装备和其他储能装备等智能电网装备应用，布局清洁能源。持续深化基于NB-IoT智能抄表系统在电力、燃气领域应用普及。

加快推进水利基础设施建设。建设互联高速可靠的水利信息网，推进江河湖库以及涉水工程全面感知体系建设，加快防汛抗旱、水工程安全运行等水利应急调度指挥系统建设。依托重庆市电子政务外网，构建覆盖市、区（县）、镇三级水利网点和各类涉水节点的高速网络。建立水利大数据中心，建立集水利专业数据、涉水数据、遥感数据和互联网数据等信息资源为一体的数据资源体系，推动水库、大坝、水闸、堤防、农村供水工程等重要基础数据动态更新。建设水资源监测系统，实现对流域重要水功能区、规模以上入河排污口、重要饮用水源地等监测信息评估。推进水生态管理信息服务，建立统一的信息采集、管理与服务体系，完善水利工程智能应用体系建设，推动水旱灾害、水利工程、水资源等水利基础设施智能化。

- 第四节  发展城市社会生活基础设施

构建城市数字化治理大脑。加快建立以“12345”为核心的智慧名城大脑体系，打造连接底层终端设施、驱动上层行业应用的核心环节，面向各种智慧城市具体应用的共性需求实现有效支撑。完善数据标准、安全和运维体系，实现全市政务、社会、互联网等数据资源汇聚，深化对城市治理数据的分析、处理，提升政务数据资源共享交换水平。以市级运行管理中心为基底，统筹建设共性技术支撑、业务协同支撑平台，为市级应用和区县应用提供共性技术、业务协同、融合应用、安全运行等的能力服务。发挥市级平台共性能力，有序推进各区县城市运行管理中心建设，构建市区（县）两级联动的智慧治理体系。持续推进城市运行管理中心软硬件平台迭代优化与能力升级。

构建新型医疗卫生服务基础设施。优化全民健康信息平台基础设施，建设“卫生健康云”，完善基于5G的卫生健康智能网络，搭建医疗云计算和大数据应用共性能力支撑平台，构建以自然人身份信息为索引、覆盖个人全生命周期的健康医疗大数据资源体系。聚焦公共卫生安全和重大疫情监测预警、防控救治能力精准化科学化建设，构建公共卫生数据与医疗服务数据、跨部门数据交换共享平台，强化全市医疗服务、公共卫生关键数据采集、共享调度能力。健全全市重大疫情监控网络，强化传染病智慧化多点触发监测预警机制和智能化流行病学调查大数据分析应用能力。建设医疗卫生服务协同平台，推动远程医疗服务优化升级，提升基层医疗服务水平。持续推动智慧医院和互联网医疗服务建设，拓展医疗卫生机构服务空间和内容，加快开展在线预约复诊、转诊、健康咨询、审方、用药指导、心理与健康状况评估、电子处方流转、药品配送、跟踪随访等线上线下一体化服务。

建设新型教育基础设施。推进建设教育专网，强化市级教育网与校园网衔接，按需扩大学校出口带宽。通过5G、千兆无线局域网等方式，实现校园无线网络全覆盖。支持建设校园物联网，推动安防视频终端、环境感知装置等设备联网，通过卫星电视、宽带网络和宽带卫星为偏远区域学校和教学点输送优质资源。优化平台体系新型基础设施，推进市级教育数据中心云化改造，深化市级教育资源公共服务平台和管理公共服务平台融合应用，加强“渝教云”综合服务平台数据融通汇聚和功能优化升级。推动有条件的学校加快智慧校园新型基础设施一体化建设，完善智慧教室、智慧课堂等智慧教学设施，建设智慧实验室、虚拟仿真实训室等智慧科研设施。强化校园公共安全视频网络、学校餐饮卫生监测系统、教学楼宇智能管理等智慧校园公共设施等。

建设新型社区服务基础设施。完善智慧社区基础设施建设，推进养老托幼平台建设，加快实现5G、千兆光网等在社区的深度覆盖，合理规划布设智慧零售、智能取物柜等智能末端配送设施，开展可回收物服务点、中转站改造升级，推进智能回收箱建设和规范管理，提升居民获得感。实施社区灾害综合监测预警平台建设，推进智能防灾减灾系统建设，促进自然灾害相关数据共享应用，加快社区自然灾害综合检测预警感知网络、终端布点建设。建设社区微型消防站调度通知平台，提升社区微型消防站火情处置、消防管理能力。加快各类感知设备在社区公共安全中的应用，建立社区公共安全立体监控体系。推动市民事务中心创新、社会治安防控体系信息化立体化和老旧动迁小区综合整治，夯实基层社会综治网格系统。

建设新型生态环境保护基础设施。综合利用云计算、人工智能、区块链、5G和业务模型等技术，开展生态环境大数据分析应用，为政府宏观生态环境决策、部门环境管理和市场主体环境保护治理工作提供全方位的智慧管理与服务支持。开展生态保护红线范围内的遥感监测和实地核查，确保环境监测监管数据全面、准确、客观、真实，为污染防治、环境改善和公众健康提供应用服务。持续完善全市生态环境大数据管理应用平台建设，融合环境质量、污染排放、自然生态、社会经济等生态环境数据资源，建立动态分析、污染溯源、科学研判和精准施策的生态环境治理体系。

建设数字乡村新型基础设施。推动社会治理和公共服务向基层延伸，加快数字乡村建设，全面提升乡村产业、生态环保、气象预警、公共服务、风险管理、乡村治理等领域的新型基础设施保障和服务能力，打造基层社会精细化精准化治理新格局。以城乡融合的思维规划乡村新型基础设施，注重民生基础设施补短板，充分利用5G等技术在远程医疗、线上教育等方面的应用，提高城乡医疗教育等水平，推动新型城镇化和区域协调发展。推动农业产业链供应链现代化，深化工业互联网等信息基础设施在乡村发展的创新应用，通过生产链条与要素资源实现全流程衔接。以数据存储、挖掘为抓手，实现边缘计算等物端计算能力下沉，推动工业流程再造，以标准化降低企业成本，提升生产效率。充分发挥新型基础设施在农业生产风险和市场风险防控中的作用，推动构建完善的农业风险管理体系。通过分子模块设计育种、生物物理信息感知设备等新型基础设施应用，开发低耗能高效能的绿色技术与产品，促进农业生产高端化、智能化发展。

- 专栏2 融合基础设施重点工程

工业互联网标识解析体系建设工程。提升工业互联网标识解析顶级节点（重庆）服务能力，加速“星火·链网”超级节点与标识解析顶级节点融合应用。鼓励行业龙头企业围绕行业需求，建设和运营一批标识解析二级节点。加强标识解析推广应用，开展重要产品追溯、产品全生命周期管理、个性化定制等标识集成创新应用。 智慧广阳岛。构建涵盖“EIM时空中台+EIM物联中台+EIM大数据中台”的数字孪生平台，全岛实现智慧生态、智慧建造、智慧观光、智慧管理。 城市信息模型（CIM）平台建设工程。加快建设全覆盖、相互联通的城市智能感知系统。构建并持续运维城市立体时空底座，建设城市信息模型，推动CIM基础平台在新型智慧城市建设、城市治理能力提升等多场景应用。 重庆市跨江大桥结构状态监测安全预警系统建设工程。综合利用移动物联网、北斗卫星定位、云计算、大数据等技术，加强对中心城区、区县跨江大桥智能化应用，实现桥梁结构安全状态、风险预警监测等数据实时采集分析。 智能电网建设工程。推动电力工业发、输、配、变、用等生产运营环节智能化改造，构建以新一代信息技术为支撑的智能电网。打造配电高可靠性示范区，探索建设可替代传统人工巡检的智能配电房模式。加速智能电厂建设。推进智能变电站建设，全面提升配网自动化和智能化水平。 智慧气象工程。建设天枢•智能探测系统，优化天资•智能预报系统，升级知天•智慧服务系统，完善御天•智慧防灾系统，满足监测精密、预报精准、服务精细业务技术要求，提升气象智能化应用水平和气象数据“聚通用”水平。 重庆市智慧河长建设工程。面向23条市级河流和三峡库区重要支流全面建立监测类型丰富、监测手段多样、信息转输稳定、控制安全可靠的水利基础感知体系。建立河长制信息报送和管理、数据分析、数据发布和信息服务。加快建设完善市级智慧河长平台河长制工作管理、河长智慧监管、综合展示等功能模块。 突发公共卫生应急信息化平台。构建公共卫生数据与医疗数据、跨部门数据交换共享平台，建设面向公共卫生安全和应急的大数据分析平台，健全全市重大疫情监控网络；建设全市应急救援体系，完善应急预案和应急保障基地布局，健全涵盖重庆市重点医疗资源、应急物资的管理调度平台。 “卫生健康云”建设。优化全市“互联网+医疗健康”服务一张网，建设卫生健康云管理平台，构建医疗云计算和大数据应用服务体系。分类分批推动各级卫生健康单位迁云上云。建立健康医疗大数据平台和共享交换系统，建立智慧医疗共性能力服务平台，完善相关标准、安全、生态体系。

- 第五章  谋篇布局，统筹推进创新基础设施建设

聚焦重庆产业高质量发展需求，重点突破前沿科技与产业领域“卡脖子”技术，面向物联网、高端芯片、人工智能、工业软件等应用领域建设一批促进科技创新要素共享、贯通基础及应用研究、技术及产品开发、工程化和产业化的创新基础设施，提升科技供给能力，为全市经济高质量发展提供新引擎。

- 第一节  前瞻部署基础前沿研究设施

建设具有全国影响力的科技创新中心。聚焦国家战略和我市优势产业发展，依托重庆大学、西南大学等高校和科研机构以及骨干企业，围绕空天科学、光电科学、卫星互联网、脑科学、量子科学、人工智能等前沿、新兴、交叉、边缘等学科，部署建设一批全市前沿学科研究平台。推进国家新一代人工智能创新发展试验区建设，落实新一代人工智能前沿科学发展规划，形成可复制、可推广经验，发挥在推动中西部协同发展、成渝双城经济圈人工智能创新发展方面的重要作用。推进建设具有全国影响力的科技创新中心，高起点建设成渝综合性科学中心（金凤）。高标准建设西部（重庆）科学城和重庆两江协同创新区，打造两大综合性科技创新园区。

推进重大科技基础设施建设。统筹规划重大科技基础设施布局，强化重大科技基础设施与市内高校优势学科、产业发展需求内涵关联，聚焦成渝综合性科学中心（金凤），打造协同开放的重大科技基础设施集群。在重大科技基础设施培育方面，积极谋求与国内顶尖科研院所合作，酝酿策划重大项目。在重大科技基础设施运营方面，广泛吸引产学研单位参与设施建设、科学研究和成果转化，建立健全项目管理制度。

加快实验室体系建设。构建布局合理、特色优势鲜明、梯次衔接互补的实验室体系。推动国家实验室及其基地落地重庆，优化整合国家和市级重点实验室。对标国家实验室，布局建设重庆实验室。建立推动市级重点实验室创建国家重点实验室的部门协作机制。建设研究成果全国领先、拥有国际化高水平团队、创新成果有重大影响力的高端实验室体系。

- 第二节  加快构建重大科教基础设施体系

健全科研装备管理基础设施。强化科研装备体系建设，打通“政产学研用”，调动各方科研创新主体积极性，探索构建更加健全的重庆市特色教育装备科研体系。超前搭建全市科研装备数据平台，深化各级数据挖掘应用，聚焦科研教学一线，深化科研院所、师范院校、教师培训机构、考试评价机构等对科研装备的共享协同。加强沉浸体验、智能交互、软硬件结合等智能环境装备发展部署，构建主动感知环境、追踪学习过程数据、自主做出分析和决策能力的智能环境装备。

优化科研资源配置基础设施。探索仪器设备的所有权和使用权分离，面向市场运行、多方联合、多渠道、多途径创新大型科学仪器共享市场发展方式，推动大型科研仪器设备入库与科技管理工作深度融合。优先在高校、科研院所、环高校创新创业生态圈开展核心大型科学仪器设备集群开放共享改革试点，探索以核心大型仪器设备为中心整合和加强学科间、产业上下环节相关科学仪器设备的共建共享。构建与社会资源开放互通的科研环境，建立国际一流的科研资源支撑保障体系。

打造科教创新培训基础设施。针对全市新型基础设施资源要素禀赋和产业发展基础，根植地方产业集群，提升科教基础设施的专业群结构契合度。推动高校增加在人工智能、大数据、软件等新一代信息技术研究及应用的专业设置，适应全市产业群相关企业人才结构需求，实现专业资源配置优化、专业跨界复合发展，促进相关技术突破。持续丰富全市新型基础设施相关专业及应用教育培训基地，支持各行业龙头企业与科研院所、高校合作共建人才培养、项目孵化、应用研究等平台，满足企业及相关机构个性化人才培养定制需求，支持打造全民终身教育新模式。

- 第三节  强化产业技术研发创新设施建设

加快布局建设重点领域创新平台。支持龙头企业在优势特色、前沿交叉领域建设国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心等国家级创新平台，着力提升企业技术创新水平。做强产业技术研究院，鼓励企业申报国家企业技术中心。推动龙头企业牵头组建创新联合体和共性技术研发平台，集中力量突破一批制约产业发展的核心技术、关键工艺和战略性产品。加强产业链协同创新，鼓励中小企业加入龙头企业牵头的产业技术创新活动。加强产学研协同创新，支持企业、高校、科研院所联合建立产业技术创新联盟、技术创新平台。围绕技术引进、转化、服务等建立创新中心、创新平台、公共服务平台等创新载体。集中优势资源，吸引国内外知名高校、国家级科研机构、中央企业和地方大型国有企业、世界500强企业和外资研发型企业来渝设立创新平台。

积极打造产业创新服务综合体。聚焦新型基础设施建设重点任务和重大项目，构建集技术研发、工业设计、检验检测、知识产权等功能于一体的重点领域产业创新服务综合体，强化协同推进，突出创新服务能力建设，助推传统产业转型升级。依托重庆市产业技术创新联盟，整合跨区域、跨行业、成渝地区双城经济圈等创新资源，以提升产业技术创新能力为目标，以突破制约产业发展的共性关键技术问题、研发重要产品、制定行业标准、掌握自主知识产权为任务，打造联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。

大力发展产业创新共性平台。围绕集成电路、生物医药、智能制造、新材料、大数据等领域，提升和优化研发与转化功能型平台布局，搭建科学装置、工程化平台、中间试验线、检测评价服务平台、数据标准库等设施，构建新兴产业技术创新发展的支撑体系。打造梯次布局、高效协作的产业创新平台体系，面向生物技术等重点领域，支持建设生物医药、医疗器械检验检测及产业化等公共创新服务平台。面向电子信息、智能制造、前沿新材料、轨道交通等优势领域，提升和优化研发平台及公共测试平台，同步推进产业化重大项目落地。

- 第四节  优化提升成果转化试验验证设施

针对性引培试验验证平台。鼓励以科研院所牵头，高校和龙头企业协同参与的模式，建设基于新技术、新产品、新工艺、新材料的试验验证平台，打造5G、智能网联汽车、区块链等复杂场景的应用试验基地，加快技术应用，促进产业发展。提质发展环大学创新生态圈，支持建设高质量、规模化、专业型科技企业孵化器，促进孵化平台、投资机构和服务机构互动协同，提升科技企业孵化绩效。

提升成果转化促进平台效能。加快出台支持政策，促进科技成果转化平台建设，畅通科技成果转化渠道，提升科技成果转化承载能力，支持构建一批创业孵化、技术研发、中试试验、转移转化、检验检测等公共支撑服务平台，构建科技成果转化良好生态。支持新型研发机构、重点实验室、技术创新中心、工程研究中心等多种形式创新机构加强关键核心技术攻关和优秀成果转化。加快建设“易智网”等综合性技术转移网络服务平台，创建国家科技成果转移转化示范区，实施成果产业化支撑行动，大幅提高科技成果转移转化成效。

- 专栏3 创新基础设施重点工程

超瞬态实验装置。建成国际上唯一的拥有耦合超瞬态先进同步辐射光源和电子光源多尺度表征设备及分析技术的研究机构。 长江模拟器。以长江流域为原型的生态系统动态、水文循环、生物-物理-化学过程、气候与人类因素在内的地表过程与生态环境综合模拟和评估的大科学装置。 中国自然人群生物资源库。以中国科学院战略性先导科技专项（B类）“多维大数据驱动的中国人群精准健康研究”为依托，主要围绕建设百万量级中国自然人群队列，采集以血液为主的生物样本和健康医疗信息，建设具有千万量级样本存储与信息管理能力的标准化人类资源库，对人群生物样本进行基因组学等多组学研究。 超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施。构建3部50米孔径天线阵列组成的分布式深空雷达，形成我国首部具有近地小行星主动高分辨率观测能力的科学仪器。 “无线能量传输与环境影响”科学工程。无线能量传输及环境影响大科学装置，旨在为空间太阳能电站发电及利用、未来飞行器测控与通信、微波传输能量等方面提供大型基础研究平台。 智能感知与认知计算国家重点实验室。建设以大数据智能计算为主线的信息学领域知识创新机构和研究平台，形成大数据智能领域研发的国际合作与交流平台，建设国家科技创新孵化基地和高层次人才培养基地。 国家级车联网先导区。在两江新区范围内打造车联网软硬件环境，实现车联网规模化应用，提升车联网测试验证能力，建设车联网公共服务平台。 工业大数据制造业创新中心。整合国内工业大数据领域骨干企业、高校、科研院所等各方力量，创建工业大数据制造业创新中心，研究工业大数据关键共性技术、前沿技术、行业应用解决方案。 民用无人驾驶航空试验基地。依托民航局的挂牌认证，聚集头部企业，形成产业生态，以龙兴机场作为起步区，逐步打造“一中心，多片区”的综合性、全业态的公共性平台。

- 第六章  把握趋势，强化产业供给拓宽应用空间

着力扬优势、补短板、强弱项，加快适应、引领、创造新需求，推进数字经济、人工智能试验区建设，有效增强新型基础设施产业供给能力，促进产业链协同高效，有效提升新型基础设施产业创新能力，推动重点产业领域形成规模效应。

- 第一节  促进新型基础设施产业供给能力提升

固根本，高质量发展数字产品制造业。支持集成电路产业高质量发展，加快5G、GPU（图形处理器）、TPU（张量处理单元）等芯片重大项目引入及建设，以IDM（整合元件制造）为路径发展功率半导体芯片、存储芯片。推进新型显示产业创新升级，积极引育柔性、超高清显示等行业引领性企业。加快发展超高清视频终端、服务机器人等新型智能终端产品。支持新型电子元器件产业技术创新，加快主轴承、IGBT、控制系统等核心技术部件研发，推进国产设备、软件和终端的规模化部署。积极引育电容、电感和电阻等领域企业，发展小型化、高频化片式电容、片式电感和片式电阻等产品，构建与电子整机生产能力相适应的元器件本地供给体系。

补弱项，做大做强软件和信息服务业。强化工业软件研发应用，重点支持研发设计类、生产控制类等高端工业软件产品和解决方案研发应用，着力突破高端分布式控制系统、数据采集与监控系统等工业控制系统核心技术和产品。推动行业应用软件创新发展，大力发展政府服务、民生服务、金融服务、电子商务、信息消费等行业应用软件和智慧城市一体化解决方案。推进信息技术服务能力跃升，加快发展面向移动智能终端、智能网联汽车等平台位置服务、数字内容服务、新型高清视频通信网络服务等在线运营服务，加快培育面向电子商务、金融科技等领域技术服务平台和解决方案。促进平台软件国产化升级，布局发展操作系统、数据库、中间件等系统软件和基础软件。加强信息安全产品研发应用，重点发展安全可靠软硬件联合系统及通用技术创新应用平台，研发基于5G、人工智能和物联网等泛在网安全产品，网络关键基础设施安全产品等。

建高点，加快数字技术产业化进程。持续完善人工智能产业链条，夯实人工智能产业发展的硬件和平台基础，引进行业领军企业开展具有自主知识产权的通用性人工智能操作系统、中间件研发。推进先进计算产业能级提升，加快引育一批先进计算企业，支持现有架构优化升级与产业化，构建先进计算产业生态体系。持续释放大数据产业发展势能，支持大数据骨干企业、科研院校加强大数据模型和数据仓库研究，加强数据采集设备试点部署和应用，加快各行业领域传感、控制、管理、运营等多源数据采集汇聚。推动区块链产业应用落地，强化区块链产业集聚和技术创新应用示范区建设，加快招引培育一批优秀区块链企业。稳步推进卫星通信产业发展，推动东方红全球低轨卫星区域研发与服务基地建设。推动北斗导航及位置服务产业发展，建设市级北斗数据中心和数据运营服务平台。探索量子信息产业布局，培育量子技术产业链和生态圈，落地一批创新型标杆式量子信息技术示范应用场景。

- 第二节  推动新型基础设施创新传统行业应用

深化信息基础设施在工业数字化转型中的应用。实施传统制造业生产过程智能化改造和生产装备智能化升级，推动企业更新数字化装备或利用工业大数据等智能化技术改造非数字化装备，加快装备、生产线、车间和工厂向自动化数字化迈进。聚焦汽车、笔电、装备、仪器仪表等垂直行业，推动建设一批“5G+工业互联网”典型场景应用。支持建设面向工业重点领域的企业云服务平台，大力推进工业企业“上云上平台”计划，实施工业云平台示范应用，重点培育上云标杆企业，打造整体云化示范的工业企业。充分发挥BIM、建筑工程物联网、5G、数据中心等新型基础设施的“头雁效应”，建设全市一体化住建云或建筑产业大数据平台，打造数据贯通、安全可靠的建筑工业互联网平台，加快培育建筑业共享经济、平台经济、产业链金融等新业态。

深化融合基础设施在农业中的应用。加快推动各区县应用“5G+智慧农业”实施进程，利用智慧云平台实现数据的分析处理和后台操作。利用5G网络构建水肥一体机系统，根据作物的需求规律、土壤水分、土壤性质等条件提供合适的水肥灌溉方案。推广利用无线传输网搭建集害虫诱捕、分类统计、虫情预警和害虫防治等系统。

深化信息基础设施在服务业中的应用。丰富5G技术应用场景，推动线上影院、远程办公、短视频平台、直播带货、主流手游、线上教育、远程医疗、5G+VR旅游等线上消费新场景规模化延伸创新，建设信息消费体验中心。鼓励智能网联汽车应用和推广，打造无人驾驶示范应用场景。丰富数字消费内容，鼓励超高清视频、虚拟现实/增强现实等数字文化产品的开发与消费，推动有线电视网络整合和广电5G一体化发展，建设智慧广电生态体系。

- 第三节  推进新型基础设施新模式新业态培育

大力发展在线教育。加快发展“互联网+教育”，推进5G网络、人工智能平台在教育领域应用。探索将符合条件的社会优秀在线课程资源纳入部分教育阶段的日常教学体系，并在部分学校先行先试，拓展智能化、交互式在线教育模式，开展基于线上智能环境的课堂教学等试点。

推广远程办公模式。支持企业建设智能协同办公平台，提供无边界协同、全场景协作的远程办公服务，满足居家办公、移动办公等需求。加快完善电子合同、电子发票、电子印章、电子签名、电子认证等数字应用的基础设施，有效支撑在线办公。

鼓励发展无人经济。推广不见面交易、零接触服务，普及无人超市等新型基础设施智慧终端。深化云服务商业创新，推动数字交通发展，完善综合交通智慧云平台，完善出行服务应用，加快电子不停车收费系统（ETC）应用，推广交通“一卡通”、“乘车码”在川渝地区的应用。促进网络货运、自动驾驶等新业态新模式健康发展，探索无人机、无人车等应用场景。

拓展电子商务新零售。推动全市头部电子商务平台健全跨境电子商务产业链、供应链，带动商品、技术、服务等发展。推动传统零售和电子商务资源整合，创新线上线下融合发展新模式。支持企业在商圈、社区、车站、写字楼、旅游景区等布局无人便利店、智能售货机、自提柜等“无接触”零售服务终端。鼓励企业通过直播电商、社交电商等发展O2O模式，更好服务个性化、品质化消费需求。

推广金融科技。深化物联网、5G、大数据等新型基础设施在金融领域应用，加快区块链、生物识别、人工智能等技术与金融产品融合创新，开发有针对性的金融科技产品，推动金融服务模式升级，流程再造。通过“信易贷”、“知识价值信用贷”等平台创新融资方式，支持符合条件的金融机构、科技公司开展无接触贷款、线上投资理财索赔、线上便民缴费等金融服务。支持金融机构应用新型基础设施创新智能投顾、智能认证、智能量化投资等业务。

- 第七章  统筹兼顾，筑牢新型基础设施安全保障

树立正确的网络安全观，坚持统筹发展和安全，坚持系统谋化与重点突破，聚焦网络安全监管、网络安全产业发展、重大活动保障和应急处置工作主线，统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施，全面筑牢全市新型基础设施安全屏障。

- 第一节  增强网络安全保障能力

培育壮大全市网络安全产业。加快出台市级网络安全产业高质量发展意见，全面谋划全市网络安全产业发展布局，引导产学研联合建立全市信息技术产品自主可控生态链，加快自主标准和自主创新产品场景化应用，鼓励网络安全企业由提供安全产品向提供安全服务和解决方案转变。强化现有网络安全产业园建设示范引领，加快引进和培育领军企业和独角兽企业，强化网络安全公共服务平台建设，推动建设重点领域网络安全创新应用先进示范区，打造满足安全需要与市场需求的网络安全产业体系。

提升网络安全关键技术能力。制定全市网络安全产业链短板目录清单，组织开展关键技术攻关，加大网络安全基础理论、前沿技术研发和关键技术研究力度，建立自主可控的网络安全技术、产品和服务软硬件生态体系。加强网络枢纽、数据中心、骨干光缆等关键新型基础设施可靠性保障，运用新技术减少故障发生概率、提升故障恢复能力。加强网络、存储、计算等资源的冗余配置，利用人工智能协助实现故障检测、溯源和恢复全流程闭环管理。

加速构建网络安全防护体系。建立健全全市关键基础设施安全保障标准体系，积极开展重点标准应用推广。推进全市网络安全态势感知系统建设，加快推动金融、能源、通信、交通等重点行业建设网络安全态势感知平台，实现重庆态势安全感知平台纵向与国家安全态势感知平台对接，横向与全市网络安全态势感知预警平台互联互通、信息共享、联防联动，构建集态势感知、事件预警和应急处置于一体的网络安全防护体系。建设密码应用创新基础设施，提升重要工业控制系统信息安全防护与支撑能力。在身份认证、数据安全、隐私保护等方面建设基于区块链技术的安全服务基础设施，推进区块链在专业领域存证保全、电子取证、数字签名等信息安全服务。开展常态化网络安全攻防对抗演习，提升网络安全威胁预警、应急处置和反制能力，持续检验和提升新型基础设施的安全防护能力。

- 第二节  完善安全保障责任制度

深化行业网络数据安全治理。推动出台《重庆市政务数据安全管理暂行办法》，加强与现行行业政策、法律法规、行业标准互补兼容，推动出台信息通信业数据安全管理办法。加强基础电信网络数据安全运行监测和通报，推进数据安全治理体系建设，全面完善基础电信企业数据分类分级保护制度。深化互联网企业数据安全合规评估。

健全安全风险联防联控机制。稳步推进网络安全法制建设，同步推进基础立法与规则细化，加强网络安全监管，建立长效的安全联防联控机制。强化网络安全专项检查、风险评估、强化技术防护能力、重视人才培养等常规工作，在国企、央企进行网络安全业绩考核指标试点，加大企业对网络安全的重视和投入。创立主动可信的防护架构，筑牢关键信息基础设施防线，打造“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的网络安全联防联控机制体系。

完善安全运营响应保障机制。推动新型基础设施运营企业加强系统设计，建立完善分段、分层、分级的可靠性保障机制，强化新型基础设施供应链和产业链安全管理。根据区域实际情况实施构建新型基础设施细则，加强监督管理和统筹考虑，完善运营主体安全可靠保障责任，着力构建新型基础设施运行安全监管体系，通过标准规范、政府监督、市场选择等多种措施提升新型基础设施的可靠性。

加强涉新型基础设施安全审查监管。开展涉新型基础设施网络安全审查，加强网络安全检查和风险评估，开展信息监测通报和网络攻防演练。对“金融、能源、电力、通信、交通”等经济社会运行神经中枢领域的关键信息基础设施，定期开展网络安全风险评估、隐患排查等安全审查工作，构建提前预防、快速感知、快速响应、快速处置和快速恢复的安全体系。

- 第八章  保障措施

- 第一节  强化组织领导，激发主体活力

充分发挥重庆国家数字经济创新发展试验区建设领导小组（筹）对全市新型基础设施建设的统一领导，建立健全跨行业、跨部门的统筹协调机制，研究完善新型基础设施建设政策体系，强化工作协同推进机制，落实工作责任，制定专项推进方案，协调解决推进过程中存在的重大问题，全面做好新型基础设施建设的各项工作。

- 第二节  加强区域协同，鼓励国际合作

聚焦“两中心两地”战略定位，坚持成渝双核引领、区域联动，以建设国家级一体化大数据中心为突破口，协力构建成渝新型基础设施体系，加强统一规划和宏观指导，避免重复建设。构建信息基础设施国际国内双循环合作格局，依托中新（重庆）国际互联网数据专用通道，逐步打通“一带一路”沿线国家及地区的国际数据专用通道，建设面向国际陆海贸易新通道的网络和信息服务体系。

- 第三节  优化建设环境，创新建设机制

加强优化营商环境，注重专业人才引育。坚持包容审慎监管原则，以“揭榜挂帅”形式，聚焦数字内容、智能制造等行业，按照“五年储备、三年滚动、年度实施”推进机制，加快建设一批显著改善制造、服务方式或社会治理模式的示范应用工程，推动重大数字基础设施项目建设。加强数字基础设施在电力、水利等领域的融合发展，加快传统基础设施网络化、数字化和智能化改造，夯实新型基础设施建设底座，逐步建立跨行业基础设施“多规合一”体制机制。

- 第四节  优化资源配置，加强财税支持

按“政府引导、安全审慎、社会参与、市场运作”的原则，因类服务、分类施策，充分发挥市场资源配置作用，给市场留出发展“口子”，推动符合条件的民营企业参与补短板重大项目。统筹用好国家补助资金、本级财政资金、政府债券资金等各类财税支持，鼓励龙头企业牵头成立市场化投资基金，广泛吸收社会资本参与投资和运营，拓宽民间资本投融资渠道。探索形成多元化、高效化、可持续的投融资体系，充分调动包括国有企业、民营企业和外资企业等多元市场主体力量，促进投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化和项目建设市场化。

- 第五节  健全标准规范，鼓励数据开放

统筹构建促进全市新型基础设施建设的政策体系、标准规范和管理办法，与国标、行标等充分衔接，逐步推进各领域、各环节重点标准编制，促进新型基础设施的互通、融合。加强数据流通规划，明确界定政府和市场的边界问题，构建数据开放共享机制和明确统一的标准，加强制度创新保障和支持新型基础设施模式创新，建立标准国际化、政企共建和动态调整机制，保证新型基础设施建设的持续性和稳定性。

- 第六节  统筹建设需求，推动共建共享

充分发挥市场在新型基础设施资源配置中的决定性作用，统筹好存量和增量基础设施、传统和新型基础设施，引导规范新型基础设施有效投资和有序建设，提高资源配置效率。注重统筹区域协调和城乡融合发展，通过完善数字基础设施建设，加快弥合区域间“数字鸿沟”，推进政府、运营商、企业、场景方等多方共同发力，合力打造新型基础设施建设更多应用场景共建共享，实现基础设施价值最大化。