重庆市2014年市级重点项目名单

一、2014年重点建设项目名单

| 项目名称 | 项目法人 | 建设起止 年限 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 2014年主要建设内容和工作目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府主导类 |  |  |  |  |  |
| 一、综合交通 |  |  |  |  |  |
| （一）铁路 |  |  |  |  |  |
| 渝黔新线 | 渝黔铁路公司 | 2013—2017 | 续建 | 国铁I级，双线，全长347公里，重庆境内115公里。 | 土建施工。 |
| 渝万铁路 | 渝万铁路公司 | 2013—2016 | 续建 | 国铁I级，双线，全长245公里。 | 土建施工。 |
| 成渝客运专线 | 成渝客专公司 | 2011—2015 | 续建 | 国铁I级，双线，全长305公里，重庆境内128公里。 | 正线铺轨。 |
| 兰渝铁路 | 兰渝铁路公司 | 2008—2015 | 续建 | 国铁I级，双线，全长814公里，重庆境内约98公里。 | 正线铺轨。 |
| 三万南铁路改造 | 南涪铁路公司 | 2013—2015 | 续建 | 国铁II级，全长58公里。 | 土建施工。 |
| 关坝支线铁路 | 重庆交通开投集团 | 2013—2016 | 续建 | 川黔铁路赶水站至万盛煤电化园区扶坝站，国铁Ⅲ级，全长12.65公里。 | 征地拆迁，隧道工程施工。 |
| 黔张常铁路 | 沪昆铁路湖南公司 | 2014—2018 | 新开工 | 国铁I级，双线，全长336公里，重庆境内23公里。 | 开工建设。 |
| 铁路枢纽东环线（北碚—木耳段） | 重庆交通开投集团 | 2014—2017 | 新开工 | 正线长33公里。 | 开工建设。 |
| 沙坪坝铁路枢纽综合改造 | 重庆交通开投集团 | 2013—2015 | 续建 | 总建筑面积26.75万平方米（不含上盖物业）。 | 综合枢纽主体工程施工。 |
| 重庆火车北站综合交通枢纽 | 重庆高科集团 | 2012—2015 | 续建 | 总建筑面积25.55万平方米。 | 主体及地下公共区域装修。 |
| 重庆西站铁路综合枢纽 | 市地产集团 | 2014—2017 | 新开工 | 综合交通枢纽30万平方米。 | 基础施工。 |
| 市郊铁路西环线 | 重庆交通开投集团 | 2014—2018 | 新开工 | 国铁I级，双线动车组，全长46公里。 | 节点工程开工建设。 |
| 重庆（长寿）化工园区铁路专用线 | 重庆交通开投集团 | 2012—2014 | 完工 | 正线15.3公里，疏解线2.8公里。 | 完工。 |
| 重庆果园港埠有限公司铁路专用线 | 重庆果园港埠有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 线路长10.7公里，形成近期600万吨/年、中远期1000万吨/年运能。 | 完工。 |
| 珞璜铁路物流中心 | 成都铁路局、江津区人民政府 | 2014—2017 | 新开工 | 规划建设年吞吐量1500万吨的铁路货场及配套综合物流基础设施。 | 开工建设。 |
| （二）高速公路 |  |  |  |  |  |
| 三环高速公路铜梁至合川段 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 长30.2公里。 | 完工。 |
| 三环高速公路永川至江津段 | 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 长58.1公里。 | 完工。 |
| 三环高速公路铜梁至永川段 | 重庆铜永高速公路有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 长62.5公里。 | 路基、路面施工。 |
| 三环高速公路江津至綦江段 | 重庆江綦高速公路有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 长47.8公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 黔江至恩施高速公路 | 重庆高速集团 | 2012—2016 | 续建 | 长20.4公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 重庆至广安高速公路 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 长69.8公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 梁平至忠县高速公路 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 长71.6公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 南川至贵州道真高速公路 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 长33.3公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 沿江高速公路丰都至忠县段 | 重庆忠都高速公路有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 长32.8公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 沿江高速公路忠县至万州段 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 长78.2公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 万达高速公路开县至开江段 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 长41.2公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 万州至利川高速公路 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 长52.5公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 酉阳至沿河高速公路 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 长30.7公里。 | 路基、桥涵及路面施工。 |
| 重庆江津至贵州习水高速公路 | 待定 | 2014—2016 | 新开工 | 长70.1公里。 | 红英桥隧道、柏林大桥等控制性工程施工。 |
| 重庆秀山至贵州松桃高速公路 | 待定 | 2014—2017 | 新开工 | 长30.5公里。 | 路基施工。 |
| 沿江高速公路支线白涛隧道工程 | 待定 | 2014—2015 | 新开工 | 长11公里。 | 征地拆迁，路基施工。 |
| （三）机场 |  |  |  |  |  |
| 江北机场第三跑道及东航站区 | 重庆机场集团 | 2011—2015 | 续建 | 新建3800米跑道、50万平方米航站楼及配套设施。 | 跑道及工作区主体施工，完成航站楼基础装修。 |
| 巫山神女峰机场 | 重庆机场集团 | 2014—2016 | 新开工 | 新建4C级支线机场1座，跑道2600米，航站楼3500平方米。 | 开工建设。 |
| （四）港口航运 |  |  |  |  |  |
| 重庆港主城港区果园作业区二期及扩建工程 | 重庆港务物流集团有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位10个、5000吨级散货进口泊位1个、商品汽车滚装泊位3个、后方陆域堆场及配套设施。 | 完成道路施工，形成部分陆域堆场。 |
| 万州港区新田作业区一期 | 重庆新田港口物流有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位5个、设计年吞吐量660万吨，其中集装箱47.5万标箱。 | 陆域堆场施工。 |
| 涪陵港区龙头港作业区 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 2014—2017 | 新开工 | 建设5000吨级泊位11个，其中多用途泊位4个、散货泊位7个。 | 完成征地拆迁及水下泊位钻探。 |
| 石柱港区江家槽作业区（一期工程） | 石柱交通建设总公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设3000吨级泊位4个，货物年吞吐量290万吨。 | 开工建设。 |
| 涪江潼南航电枢纽 | 重庆航运建设发展有限公司 | 2014—2018 | 新开工 | 装机容量4.2万千瓦，五级船闸。 | 开工建设。 |
| 武隆港区白马作业区货运码头工程 | 重庆市武隆县工业发展集团有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 新建码头泊位3个，年吞吐量160万吨。 | 开工建设。 |
| （五）城市轨道交通 |  |  |  |  |  |
| 轨道交通六号线二期 | 市轨道集团 | 2010—2014 | 完工 | 上新街至茶园、礼嘉至北碚，线路长37.6公里。 | 上新街至茶园段通车试运营。 |
| 轨道交通二号线延伸段 | 市轨道集团 | 2010—2014 | 完工 | 新山村至鱼洞，线路长12公里。 | 通车试运营。 |
| 轨道交通三号线北延伸段 | 市轨道集团 | 2012—2015 | 续建 | 江北机场至空港，线路长10公里。 | 主体施工。 |
| 轨道交通环线 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 线路长50.8公里。 | 主体施工。 |
| 轨道交通五号线一期 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 北部新区金渝大道至九龙坡区跳蹬段，线路长36公里。 | 主体施工。 |
| 轨道交通四号线一期 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 渝北区新牌坊至重庆北站至果树园，线路长19.5公里。 | 主体施工。 |
| 轨道交通十号线一期 | 市轨道集团 | 2014—2017 | 新开工 | 江北区建新东路至渝北区王家庄，线路长33.8公里。 | 开工建设。 |
| （六）城市路网 |  |  |  |  |  |
| 桥隧工程 |  |  |  |  |  |
| 双碑嘉陵江大桥 | 市城投公司 | 2008—2014 | 完工 | 正桥及引道长4.4公里。 | 完工。 |
| 千厮门嘉陵江大桥 | 市城投公司 | 2009—2014 | 完工 | 正桥及引道长4.4公里，公轨两用桥。 | 完工。 |
| 东水门长江大桥 | 市城投公司 | 2009—2014 | 完工 | 正桥及引道全长1.2公里，公轨两用桥。 | 完工。 |
| 寸滩长江大桥 | 市城投公司 | 2012—2016 | 续建 | 正桥及引道长1.6公里。 | 主体施工。 |
| 红岩村嘉陵江大桥 | 市城投公司 | 2013—2015 | 续建 | 正桥及引道长1.6公里，公轨两用桥。 | 主桥开工。 |
| 高家花园嘉陵江复线桥 | 市城投公司 | 2013—2016 | 续建 | 正桥及引道长1.9公里，含高家花园立交。 | 主墩及承台施工。 |
| 水土嘉陵江大桥 | 重庆两江新区水土工业园建设投资有限公司 | 2014—2017 | 新开工 | 长5公里，含3座立交。 | 主桥施工。 |
| 中渡长江大桥 | 江津区滨江新城开发建设有限公司 | 2011—2014 | 完工 | 正桥及引道全长1.7公里。 | 完工。 |
| 丰都长江二桥（名山大桥） | 丰都县长江二桥指挥部 | 2010—2015 | 续建 | 长2.1公里。 | 桥墩、主塔及南北引道施工。 |
| 几江长江大桥 | 江津区滨江新城开发建设有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 长1.8公里。 | 主塔施工。 |
| 万州长江三桥 | 万州交通建设开发总公司 | 2013—2016 | 续建 | 长2.2公里。 | 水下基础施工。 |
| 双碑隧道 | 市城投公司 | 2010—2014 | 完工 | 长6.5公里。 | 完工。 |
| 华岩隧道 | 市地产集团 | 2013—2017 | 续建 | 长7.1公里。 | 隧道施工。 |
| 铁山坪隧道 | 两江集团 | 2010—2014 | 完工 | 起于机场路宝圣立交，止于代家山立交，长8.95公里。 | 完工。 |
| 南山隧道 | 南岸区人民政府 | 2011—2014 | 完工 | 长8.2公里。 | 完工。 |
| 歇马隧道 | 碚城建设开发有限责任公司 | 2013—2017 | 续建 | 长4.2公里。 | 隧道施工。 |
| 中梁山隧道扩容 | 市城投公司 | 2014—2017 | 新开工 | 两洞合计8.9公里，其中隧道长7.6公里。 | 开工建设。 |
| 快速路及立交 |  |  |  |  |  |
| 机场专用快速路北段 | 市城投公司 | 2010—2015 | 续建 | 长9.04公里，包括跑马坪立交、石坝子立交、桃子湾立交。 | 除跑马坪立交完成工程量80%以外，其余工程完工。 |
| 内环北环立交至人和立交段拓宽改造 | 市城投公司 | 2013—2015 | 续建 | 双向10车道，长3.12公里。 | 土石方施工。 |
| 内环石马河立交至北环段拓宽改造 | 市城投公司 | 2012—2015 | 续建 | 道路主线拓宽为双向10车道。 | 右幅完成，左幅完成工程量50%。 |
| 内环沙坪坝段拓宽改造 | 市城投公司 | 2014—2016 | 新开工 | 凤中立交至杨公桥立交，长9.4公里。 | 开工建设。 |
| 四纵线嘉华大桥南延伸段二期工程 | 市城乡建委 | 2013—2015 | 续建 | 鹅公岩立交至直港立交，长0.88公里。 | 主体施工。 |
| 新郭伏路 | 大渡口区人民政府、市城投公司、市地产集团 | 2013—2016 | 续建 | 新九中路郭家立交至中坝路，长8.8公里。 | 路基施工。 |
| 机场东联络线南线 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 长4.27公里。 | 完成机东南（H段）和上通五段主线工程。 |
| 五横线中坝路 | 市城投公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设大桥3座，中桥1座，隧道1座，一期工程长2.4公里。 | 土石方及桩基施工。 |
| 一纵线中柱段 | 市城投公司 | 2014—2015 | 新开工 | 长2.2公里。 | 土石方施工。 |
| 四纵线嘉华大桥南延伸段三期工程 | 市城乡建委 | 2014—2016 | 新开工 | 长2.2公里。 | 开工建设。 |
| 一纵线九龙坡区段 | 九龙坡区城乡建委 | 2014—2017 | 新开工 | 吴家院子立交至白彭路立交段，长16公里。 | 开工建设。 |
| 二纵线华岩至跳磴段 | 市城投公司 | 2014—2016 | 新开工 | 二郎迎宾大道延伸段终点至快速路五横线（中坝路）李家湾立交，长7.5公里。 | 开工建设。 |
| 机场快速路南引道 | 市城投公司 | 2014—2016 | 新开工 | 长2.44公里。 | 开工建设。 |
| 三纵线红岩村大桥南延伸段（含红岩村隧道） | 市城投公司 | 2014—2016 | 新开工 | 五台山立交二期、石桥铺接线、红岩村隧道，长3.7公里。 | 开工建设。 |
| 二横线西段渝富公司段 | 重庆渝富公司 | 2014—2015 | 新开工 | 长1.9公里。 | 开工建设。 |
| 二横线西段沙坪坝区段 | 市城投公司 | 2014—2015 | 新开工 | 长2.72公里。 | 开工建设。 |
| 南岸黄桷湾立交 | 市城乡建委 | 2009—2014 | 完工 | 快速路三横线与内环快速路及机场专用快速路相交节点。 | 工程完工 |
| 机场立交 | 市城投公司 | 2012—2014 | 完工 | 改造机场立交，新建机场往主城方向左转匝道、同茂大道与机场的连接隧道。 | 工程完工。 |
| 双凤桥组合式立交二期工程 | 重庆市建龙城市建设工程有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设下穿匝道、319国道主线部分匝道、210主线部分道路和匝道。 | 工程完工。 |
| 海棠立交 | 巴南区经济园区公司、巴南区公路物流基公司 | 2013—2015 | 续建 | 主线长940米，渝湘高速段长360米；A匝道长224.7米，B匝道长490.9米。 | 路基及匝道桥墩工程完工。 |
| 泰山立交 | 重庆北部新区土地储备整治中心 | 2012—2015 | 续建 | 4条匝道，全长2.7公里。 | 主线下穿道及左转匝道下穿机场路贯通。 |
| 大渡口立交及迎宾立交 | 市城乡建委 | 2012—2015 | 续建 | 建设大渡口立交（内环快速路与袁茄路相交节点）、迎宾立交（袁茄路与迎宾大道相交节点）。 | 主体施工。 |
| 东水门大桥南立交 | 重庆南宜城乡建设发展有限公司、南岸区隧道办 | 2013—2015 | 续建 | 新建南立交（包含七条定向匝道，全长3600米）和涂山路改造420米。 | 主体完工。 |
| 石马河立交二期 | 市城投公司 | 2012—2015 | 续建 | 内环快速路与松石路相交节点。 | 主体施工。 |
| 渝遂立交 | 市城投公司 | 2012—2015 | 续建 | 内环快速路与渝遂高速、都市花园隧道以及梨高路相交结点。 | 主体施工。 |
| 弹子石立交（二期） | 市城投公司 | 2013—2015 | 续建 | 快速路三横线与腾龙大道相交节点，全互通立交。 | 主体施工。 |
| 柏树堡立交 | 市城投公司 | 2013—2015 | 续建 | 匝道长1.7公里。 | 主体施工。 |
| 雷家坡立交 | 渝中区人民政府 | 2012—2015 | 续建 | 中兴路、南干道、长滨路相交节点，互通式立交。 | 主体施工。 |
| 李家花园隧道拓宽改造 | 重庆市建龙城市建设工程有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 拓宽改造743米，还建桥梁长139米，新建匝道420米。 | 主体施工。 |
| 凤中立交 | 市城投公司 | 2014—2015 | 新开工 | 内环快速路与新区大道相交节点，匝道长4.5公里。 | 开工建设。 |
| 大佛寺南桥头立交 | CBD南区管委会 | 2014—2017 | 新开工 | 匝道长1.2公里。 | 开工建设。 |
| 雷家桥立交 | 茶园新城区管委会 | 2014—2015 | 新开工 | 匝道10条，总长3.8公里。 | 开工建设。 |
| 片区路网 |  |  |  |  |  |
| 广阳岛综合基础设施 | 广阳岛建设投资有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 建设防洪护岸综合整治二期工程、广阳岛环岛路、中干道及支路、广阳岛大桥、城市公园、体育公园、果树公园。 | 环岛路、中干道工程完工，广阳岛复线桥工程开工。 |
| 龙盛片区道路基础设施 | 两江集团 | 2013—2014 | 完工 | 长13.8公里。 | 完工。 |
| 北碚云汉大道静观段 | 北碚交通建设发展有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 长7公里。 | 工程完工。 |
| 渝北同茂大道一期 | 空港新城建设投资（集团）有限公司 | 2009—2014 | 完工 | 长6.21公里，其中隧道长900米。 | 工程完工。 |
| 巴南东城大道 | 巴南区经济园区公司、巴南区公路物流基公司 | 2013—2016 | 续建 | 长22.1公里。 | 主体施工。 |
| 大渡口滨江路三期 | 大渡口区大晟公司 | 2012—2015 | 续建 | 长7.94公里。 | 主体施工。 |
| 经开区茶涪路改扩建 | 重庆经开区开发投资集团 | 2013—2015 | 续建 | 通江大道至绕城高速，长5.5公里。 | 主体施工。 |
| 经开区园区道路 | 重庆经开区开发投资集团 | 2013—2015 | 续建 | 长26公里，桥梁一座。 | 部分路段完工。 |
| 渝澳大桥—两路口南北分流通道 | 市城投公司 | 2012—2015 | 续建 | 渝澳大桥至长江一路分流通道长0.9公里，长江一路至嘉陵江大桥分流通道长1.3公里。 | 上行线完工。 |
| 渝中区路网改造 | 渝城公司、渝中城投公司 | 2012—2015 | 续建 | 朝天门片区及下半城、大坪片区、化龙桥片区路网改造。 | 道路缓解工程和节点改造工程施工。 |
| 礼嘉片区路网 | 北部新区土地储备整治中心 | 2012—2016 | 续建 | 3条骨干道路长7.26公里。 | 骨干道路L50一期、L5南段、L5北段完工。 |
| 杨家坪商圈扩容 | 九龙坡区城乡建委 | 2013—2016 | 续建 | 改建道路长5公里，建筑外立面改造9.96万平方米。 | 部分路段完工。 |
| 水土园区道路基础设施 | 两江新区水土工业园建设投资有限公司 | 2010—2020 | 续建 | 道路长25公里，其中横一路延伸段长4.43公里，万兴路东段长3.5公里。 | 主体施工。 |
| 鱼复园区道路基础设施 | 两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 长31公里。 | 部分路段完工。 |
| 解放碑地下环道 | 渝中区人民政府 | 2011—2016 | 续建 | 长4公里。 | 一、二期及三期接口工程完工。 |
| 九滨路与大滨路连接道 | 重庆渝富公司 | 2014—2015 | 新开工 | 长2.1公里。 | 开工建设。 |
| 观音桥商圈道路建设 | 江北区人民政府 | 2014—2016 | 新开工 | 建设观音桥商圈东大道和北大道，长约6.6公里。 | 开工建设。 |
| 石杨路改扩建 | 市城乡建委 | 2014—2015 | 新开工 | 石桥铺立交至石坪桥立长，长2.45公里。 | 主体施工。 |
| 南岸南滨路五期 | CBD南区管委会 | 2014—2017 | 新开工 | 南滨路四期至弹广路，长1.6公里。 | 开工建设。 |
| 南岸通江大道改造 | 茶园工业园区建设开发有限责任公司 | 2014—2016 | 新开工 | 通江大道广阳岛大桥桥头至HC22路（接雷家桥立交），长11.1公里。 | 开工建设。 |
| 九龙坡高新大道延伸段 | 高新区开投集团 | 2014—2016 | 新开工 | 高新区金凤镇郑家院子附近至成渝高速（含成渝高速连接立交），长4.1公里。 | 开工建设。 |
| 观音桥组团A34—1地块道路工程 | 江北嘴投资集团 | 2014—2015 | 新开工 | 长6.11公里。 | 开工建设。 |
| 二、能源保障 |  |  |  |  |  |
| （一）电源电网 |  |  |  |  |  |
| 合川电厂二期 | 重庆合川发电第二有限责任公司 | 2011—2014 | 完工 | 装机2×66万千瓦。 | 4号机组建成投产。 |
| 石柱火电厂 | 重庆大唐石柱发电有限责任公司 | 2011—2014 | 完工 | 装机2×35万千瓦。 | 建成投产。 |
| 神华万州发电厂 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 | 2012—2015 | 续建 | 一期工程建设2×100万千瓦国产超临界燃煤发电机组及配套储煤设施。 | 1号机组建成投产。 |
| 安稳电厂扩建 | 松藻电力公司 | 2014—2016 | 续建 | 装机2×66万千瓦。 | 主厂房、冷却塔、烟囱、取水设施建设。 |
| 奉节电厂 | 华电奉节发电有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 装机2×60万千瓦。 | 主体施工。 |
| 神华国能重庆发电厂环保迁建项目 | 神华国能集团 | 2014—2016 | 新开工 | 装机2×66万千瓦。 | 开工建设。 |
| 华能重庆两江新区天然气冷热电三联供 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 2012—2014 | 完工 | 首期建设2台F级天然气发电机组。 | 建成投产。 |
| 重庆蟠龙抽水蓄能电站 | 国网新源控股有限公司 | 2014—2020 | 新开工 | 装机120万千瓦。 | 征地拆迁、移民安置和基础施工。 |
| 神华万州电厂500千伏送出工程 | 市电力公司 | 2013—2014 | 完工 | 线路长84公里。 | 完工投用。 |
| 500千伏陈家桥变电站扩建二期 | 市电力公司 | 2013—2015 | 续建 | 线路长8.2公里，变电容量300万千伏安。 | 土建施工、电气安装。 |
| 农村电网改造升级工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 新增容量604兆伏安，新建改造线路12622公里。 | 部分完工投运。 |
| 洪板线500千伏线路增容改造工程 | 市电力公司 | 2014—2014 | 新开工 | 线路长2×58公里。 | 完工投用。 |
| 巫山千丈岩梯级水电站 | 重庆巫山千丈岩水电开发有限公司 | 2009—2014 | 完工 | 装机3.67万千瓦。 | 建成投产。 |
| 浩口电站 | 渝浩水电站开发有限公司 | 2014—2018 | 新开工 | 装机13.5万千瓦。 | 开工建设。 |
| 江口罗州坝电站 | 江口水电有限责任公司 | 2014—2017 | 新开工 | 装机10万千瓦。 | 开工建设。 |
| 巫溪水电站建设 | 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 两会沱水电站、镇泉引水电站、金盆水电站总装机7万千瓦。 | 大坝、引水系统、厂区施工。 |
| 江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热三期 | 江北嘴投资集团 | 2014—2018 | 新开工 | 机房面积9.6万平方米，满足区域供冷供热建筑面积245万平方米。 | 开工建设。 |
| 大堡梁风电场 | 国电重庆分公司 | 2014—2015 | 新开工 | 装机10万千瓦。 | 开工建设。 |
| 三坝风电场 | 大唐丰都新能源公司 | 2014—2015 | 新开工 | 装机4.95万千瓦。 | 开工建设。 |
| 220千伏电网项目 | 市电力公司 | 2013—2015 | 续建 | 线路长934公里，变电容量903万千伏安。 | 按子项推进建设。 |
| 雅安—武汉1000千伏交流特高压输变电工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 重庆站、万县站及重庆境内线路2×434.5公里，变电容量900万千伏安。 | 土建施工、电气安装。 |
| 明月山500千伏输变电工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 线路长77.5公里，变电容量200万千伏安。 | 土建施工、电气安装。 |
| 五马500千伏输变电工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 线路长10公里，变电容量200万千伏安。 | 土建施工、电气安装。 |
| （二）油气管道 |  |  |  |  |  |
| 相国寺地下储气库 | 中石油西南油气田分公司 | 2011—2014 | 完工 | 总库容量40.5亿方，工作气量22.8亿方。 | 完工。 |
| 都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程 | 市燃气集团 | 2007—2015 | 续建 | 输气管线494公里，场站20座及配套自控系统等。 | 完工输气管道70公里及鱼嘴、虎溪、旱土门站，开工歇马、新槽房、堕井、迎龙、西彭、珞璜、江津门站。 |
| 天然气“县县通”工程 | 中石油及各区县（自治县）人民政府 | 2012—2015 | 续建 | 75条管线，总长3500公里。 | 按子项推进建设。 |
| 中石化液化天然气工厂 | 中石化重庆石油分公司 | 2014—2016 | 新开工 | 日处理能力200万立方米的液化天然气（LNG）工厂1座，一、二期各100万立方米/日。 | 开工建设。 |
| 中石化麻旺成品油储备库 | 中石化重庆石油分公司 | 2013—2014 | 完工 | 容量52000立方米。 | 完工投用。 |
| 中国航油洛碛卸载油码头及输油管线综合工程 | 中国航空油料有限责任公司 | 2014—2016 | 新开工 | 270万吨/年卸油码头1座，5000吨级卸油泊位2座，24万吨中转油库1座，洛碛至机场油库输油管线40公里。 | 力争开工建设。 |
| （三）页岩气 |  |  |  |  |  |
| 涪陵页岩气开采 | 中石化 | 2014—2017 | 新开工 | 形成100亿立方米/年产能。 | 新开钻井80口，形成30亿立方米/年产能，15亿立方米/年产量。 |
| 三、水利 |  |  |  |  |  |
| 金佛山水利工程 | 市水投集团、南川区人民政府、万盛经开区 | 2012—2017 | 续建 | 库容1.03亿立方米，配套建设渠系138.45公里，电站两座。 | 大坝枢纽工程和渠系部分马鞍山隧洞施工。 |
| 中型水库 | 市水投集团及有关区县人民政府、万盛经开区 | 2003—2020 | 续建 | 28座中型水库建设。 | 涪陵龙潭、巴南丰岩水库等9座水库完工，万盛青山湖二期、开县天白等14座水库主体施工。 |
| 万盛鲤鱼河引水工程 | 万盛经开区开投集团 | 2013—2016 | 续建 | 隧洞9.3公里，年引水量1500万立方米以上。 | 进场道路及隧洞掘进施工。 |
| 四、通信 |  |  |  |  |  |
| 重庆国家级骨干直联点建设 | 市通信管理局、中国电信重庆公司、中国联通重庆公司、中国铁通重庆公司 | 2014—2014 | 完工 | 三大运营商骨干核心节点和省际中继扩容，建设网间质量监控系统，满足西南地区与全国互联网间互通1200G的流量需求。 | 完成建设任务，通过工业和信息化部验收。 |
| 光网重庆工程 | 中国电信重庆公司、中国铁通重庆公司、中国联通重庆公司 | 2012—2017 | 续建 | 光纤建设。实现区县城光纤覆盖率和行政村光纤通达率100%。 | 实现区县城光纤覆盖率和行政村光纤通达率80%。 |
| 4G基站建设 | 中国电信重庆公司、中国移动重庆公司、中国联通重庆公司 | 2014—2017 | 新开工 | 新增TD—LTE基站3万个，实现全市全覆盖。 | 落实工业和信息化部TD—LTE牌照，新增TD—LTE基站1万个。 |
| 五、生态环保 |  |  |  |  |  |
| 果园污水处理工程 | 市水务资产经营有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 日处理污水能力3万吨，配套建设污水管网12.3公里。 | 完工投用。 |
| 水土污水处理工程 | 市水务资产经营有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 日处理污水能力3万吨，配套建设污水管网9.6公里。 | 完工投用。 |
| 唐家桥污水处理厂改扩建工程 | 市水务资产经营有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 改扩建日处理污水能力6万吨。 | 完工投用。 |
| 万州区垃圾焚烧发电厂 | 市水务资产经营有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 日处理垃圾能力800吨。 | 完工投用。 |
| 渝北区城北污水处理厂二期工程 | 市水务资产经营有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 扩建日处理污水能力5万吨，配套管网7.6公里。 | 完工投用。 |
| 渝北区城南污水处理厂扩建工程 | 市水务资产经营有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 扩建日处理污水能力3万吨。 | 完工投用。 |
| 濑溪河流域综合整治工程 | 泽足水务公司等 | 2013—2016 | 续建 | 工业园区3万吨污水处理厂；濑溪河流域12个镇污水处理厂及管网建设、5个工业企业搬迁和污染治理等。 | 实施大足城区污水处理厂、濑溪河流域11乡镇污水处理厂及管网建设，启动工业企业搬迁和污染治理。 |
| 桃花溪后续整治工程 | 九龙坡区渝隆集团 | 2013—2015 | 续建 | 恢复和强化彩云湖污水处理厂和扬声桥污水处理厂补水工程，整治桃花溪桃子林、盛世华城等7条支流区域等。 | 完成第一阶段整治任务。 |
| 垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目 | 重庆绿能新能源有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 日处理生活垃圾600吨、餐厨垃圾50吨。 | 开工建设。 |
| 东港新城污水处理厂 | 市水投集团 | 2014—2015 | 新开工 | 日处理污水能力3万立方米。 | 开工建设。 |
| 渝中区环卫示范基地 | 渝中城投公司 | 2014—2015 | 新开工 | 日处理压缩清运生活垃圾600吨、日处理餐厨垃圾150吨。 | 开工建设。 |
| 六、民生保障 |  |  |  |  |  |
| （一）22项民生实事 |  |  |  |  |  |
| 22项民生实事 | 各有关区县人民政府 | 2013—2017 | 续建 | 22项民生实事工程建设内容。 | 完成阶段性年度目标。 |
| （二）公租房 |  |  |  |  |  |
| 含谷公租房 | 高新区开投集团 | 2012—2014 | 完工 | 建筑面积60万平方米。 | 建成投用。 |
| 地产集团公租房 | 市公共住房开发建设投资有限公司 | 2011—2017 | 续建 | 金凤佳园、空港乐园、半岛逸景、钓鱼嘴北、美丽阳光家园、学府悦园、碚都佳园、空港新城、半岛佳园等9个项目，建筑面积1032万平方米。 | 主体施工。 |
| 城投公司公租房 | 市城投公租房建设公司 | 2012—2015 | 续建 | 江南水岸、龙洲南苑、幸福华庭、缙云新居等4个项目，建筑面积526万平方米。 | 主体施工。 |
| 两江新区公租房 | 重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司 | 2011—2017 | 续建 | 鱼嘴、复盛、双溪等16个项目，建筑面积907万平方米。 | 部分完工。 |
| 康安花园公租房 | 重庆渝欧公租房投资建设有限责任公司 | 2012—2016 | 续建 | 建筑面积71万平方米。 | ABC区主体施工。 |
| 百合佳园公租房 | 重庆创途置业有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建筑面积32.8万平方米。 | 主体施工。 |
| （三）医疗卫生 |  |  |  |  |  |
| 重庆儿童医疗中心住院医技综合楼 | 重庆儿童医院 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积15.9万平方米。 | 主体施工。 |
| 重庆市妇幼保健院迁建 | 市妇幼保健院 | 2011—2014 | 完工 | 建筑面积10.4万平方米。 | 工程完工。 |
| 重庆医科大学附属大学城医院一期后续工程 | 重庆医科大学 | 2013—2014 | 完工 | 建筑面积3.9万平方米。 | 主体完工。 |
| 重庆市肿瘤防治中心二期 | 重庆肿瘤医院 | 2013—2016 | 续建 | 建筑面积10.3万平方米。 | 5万平方米肿瘤防治综合楼主体完工。 |
| 重医附二院江南医院 | 重庆医科大学附二院 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积22万平方米。 | 肝病综合楼主体完工。 |
| 重医附一院第二医疗综合大楼、全科及专科医师临床培养基地 | 重庆医科大学附一院 | 2013—2016 | 续建 | 第二医疗综合大楼13万平方米、全科医师、专科医师临床培养基地3.45万平方米。 | 主体施工。 |
| 重医附属永川医院全科医师培训及健康管理中心 | 重庆医科大学附属永川医院 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积2.99万平方米。 | 主体施工。 |
| 重医附属永川医院新区分院 | 重庆医科大学附属永川医院 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积30万平方米。 | 开工建设。 |
| 重庆中医骨科医院扩建 | 重庆中医骨科医院 | 2014—2015 | 新开工 | 建筑面积3万平方米。 | 开工建设。 |
| （四）教育 |  |  |  |  |  |
| 重庆艺术学校、重庆五一技校建设 | 重庆艺术学校、重庆五一技校 | 2012—2020 | 续建 | 建设重庆艺校、五一技师学院。 | 主体施工。 |
| 重庆理工大学两江国际学院 | 重庆理工大学 | 2014—2015 | 新开工 | 建筑面积13.8万平方米。 | 开工建设。 |
| 重庆工程职业技术学院江津校区 | 重庆工程职业技术学院 | 2011—2014 | 完工 | 建筑面积46万平方米。 | 建成投用。 |
| 西政国际学术交流中心 | 西南政法大学 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积11.2万平米。 | 主体施工。 |
| 重庆化工职业学院迁建 | 重庆化工职业学院 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积约24.2万平方米。 | 主体施工。 |
| 重庆建筑工程职业学院迁建二期 | 重庆建筑工程职业学院 | 2012—2015 | 续建 | 建筑面积15.8万平方米。 | 图书馆、工程训练中心及教师宿舍开工建设。 |
| 重庆市第八中学迁建项目 | 重庆市空港新城建设投资（集团）有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积22.5万平方米。 | 开工建设。 |
| 黔江区民族职业教育中心迁建 | 黔江区民族职业教育中心 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积10.4万平方米。 | 开工建设。 |
| （五）文化体育及其他 |  |  |  |  |  |
| 市竞技体育训练中心（二期）及长寿湖水上训练基地 | 市运动技术学院 | 2013—2014 | 完工 | 建筑面积1.5万平方米。 | 完工投用。 |
| 重庆国际马戏城 | 市地产集团 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积3.5万平方米。 | 主表演馆主体结构施工。 |
| 市工业博物馆 | 重庆渝富公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积2万平方米。 | 开工建设。 |
| 国家质检中心基地 | 市质监局 | 2013—2016 | 续建 | 建设面积27.3万平方米。 | 机动车强检试验场试验道路完工，笔记本电脑质检中心、城市能源计量中心、电梯及起重机械质检中心、标准科技馆开工建设。 |
| 重庆市社会安全应急联动指挥系统 | 市公安局 | 2013—2015 | 续建 | 建设视频管理、应急指挥系统等。 | 主体施工。 |
| 重报集团文化创意园 | 重庆日报报业集团 | 2012—2017 | 续建 | 建筑面积38万平方米。 | 13.3万平方米厂房施工。 |
| 三峡科技馆 | 重庆三峡平湖有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积1.8万平方米。 | 主体施工。 |
| 重庆报业大厦 | 重庆日报报业集团 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积11.65万平方米。 | 主体完工。 |
| 重庆视美动漫产业基地建设工程 | 待定 | 2014—2017 | 新开工 | 建筑面积57万平方米。 | 开工建设。 |
| 人民银行重庆营管部“116”工程 | 南岸资产经营管理有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积4.4万平方米。 | 开工建设。 |
| （六）供水 |  |  |  |  |  |
| 悦来水厂二期 | 重庆中法水务投资有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 日供水规模20万吨。 | 厂区工程完工。 |
| 鱼嘴水厂一期 | 重庆两江水务有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 日供水规模20万吨。 | 净水厂主体施工，管网完成10公里。 |
| 主城老旧供水管网改造二期 | 重庆市水务资产经营有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 老旧供水管网改造312公里。 | 完成改造50公里。 |
| 万州杨柳水厂 | 万州区自来水公司 | 2014—2016 | 新开工 | 一期日供水规模20万吨。 | 开工建设。 |
| 市场主导类 |  |  |  |  |  |
| 一、工业 |  |  |  |  |  |
| （一）电子信息 |  |  |  |  |  |
| 京东方重庆第8.5代液晶面板及系统 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 厂房等总建筑面积90万平方米。 | 完成厂房主体结构及洁净间装修施工，Phase 1设备搬入。 |
| 重庆芯片封装项目一期工程 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 集成电路芯片封装6000只/月生产线。 | 建成投产。 |
| 数据硬盘 | 西部数据公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产10000万个硬盘生产线或测试厂。 | 商务谈判，力争落地。 |
| 高清电视模组生产线 | 富士康集团 | 2013—2015 | 续建 | 年产2000万台显示器模组生产线。 | 实现显示器模组小试和中试。 |
| 奥特斯专用半导体封装载板生产线项目 | 奥特斯亚太有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 因特尔专用半导体封装载板生产线。 | 设备进口及安装。 |
| 华硕第二营运总部 | 华硕电脑股份有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 打造华硕中国第二运营总部，建设研发基地、结算中心和电子产品卖场等。 | 主体施工。 |
| 海康威视重庆基地 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 10万平方米生产及研发用房。 | 主体施工。 |
| 巨腾笔电金属外壳 | 巨腾国际投资集团 | 2014—2015 | 新开工 | 年产笔记本电脑和打印机金属机壳2400万片、塑胶机壳700万套生产线。 | 一期工程建成试生产。 |
| 200亿物联网产业基地 | 城投金卡交通信息产业有限公司等 | 2011—2016 | 续建 | 以中国移动物联网产业基地为核心，新建车联网、宜居通、智能仪器仪表等物联网产品研发生产基地和营销运营中心。 | 城投金卡启动硬件设备购置，千方项目一期投入使用，完善中移物联网基地支撑系统及服务平台，推进物联网产品应用，盟讯项目完工。 |
| 亿台移动通信产业集群建设项目 | 重庆国虹科技发展有限公司等 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积207万平方米。 | 国虹、国信通、高讯、宝捷迅项目开工。 |
| SK海力士电子企业配套项目 | 法国液化空气集团 | 2013—2014 | 完工 | 与SK海力士芯片封装厂配套的氮气、氢气、氧气等大宗气体生产线。 | 完成建设任务，供应电子气体。 |
| 华通电脑高密度互连印制电路板（HDI）厂 | 华通电脑有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 年产55.7万平方米高密度互连印制电路板（HDI）生产线。 | 建成投产。 |
| PCB、PCBA、被动元件项目 | 华科事业群 | 2012—2015 | 续建 | 年产各类新型电子元器件1200亿片生产线。 | 主体施工。 |
| 一体化电容式触摸屏 | 重庆莱宝科技有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产3300万片小尺寸（以4.5英寸计）、1100万片中尺寸（以10英寸计）一体化电容式触摸屏生产线。 | 完成生产车间净化装修，引进OGS生产设备及配套检验检测仪器等。 |
| 群光笔记本电脑配件 | 群光电子（重庆）有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 键盘、摄像头、电源适配器等笔记本配套产品及周边数码电子产品LED照明器材生产线。 | 二期工程施工。 |
| 上海超硅半导体极大规模集成电路抛光硅片及其延伸产品 | 重庆超硅光电技术有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设极大规模集成电路用8英寸/12英寸抛光硅片及其延伸产品制造基地。 | 完成8万平方米基础设施建设。 |
| 手机配套产品生产 | 重庆潼翔电子科技有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设厂房及配套用房。 | 主体施工。 |
| 键盘模组、鼠标、蓝牙、线材生产项目 | 重庆致伸科技有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设笔记本电脑键盘模组生产及电脑周边设备等。 | 主体施工。 |
| 国信通移动通信终端总部基地 | 重庆市国信通科技讯息产业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设厂房30万平方米，年产量3000万台。 | 完成厂房10万平方米，实现手机产能1000万台。 |
| 银福高通栖谷项目 | 重庆银福科技集团有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设标准厂房6万平方米、物联网中心3.4万平方米、其他配套设施1.4万平方米，年产20万台数字式光干涉甲烷测定器。 | 完成物联网中心建设。 |
| （二）汽车整车制造及零部件 |  |  |  |  |  |
| 长安福特三工厂 | 长安福特汽车有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 年产25万辆基本型乘用车生产能力。 | 完成厂房建设、设备安装及投产准备。 |
| 北汽银翔汽摩产业集群 | 重庆北汽银翔汽车有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 年产40万辆汽车、200万辆摩托整车生产能力。 | 完成年产60万摩托车生产线，开工年产100万辆摩托生产线。 |
| 重庆嘉川汽车30万辆乘用车项目 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年产30万辆乘用车生产能力。 | 完成一期工程总装、涂装、冲焊联合车间主体建设。 |
| 长安汽车城建设项目 | 长安集团 | 2013—2016 | 续建 | 年产汽车80万辆、发动机150万台生产能力，建设全球研发和新能源基地。 | PDC、汽车研究院项目基础施工。 |
| 上汽通用五菱第三基地 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产40万辆整车、40万台发动机生产能力。 | 一期工程建成投产。 |
| 长安铃木二工厂及YWN自主品牌乘用车技术改造 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年产整车15万辆、发动机25万台生产能力。 | 主体施工。 |
| 华晨鑫源汽车整车及发动机生产项目 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2014—2018 | 新开工 | 年产30万辆微车、30万台汽车发动机生产能力。 | 开工建设。 |
| 北汽西南汽车生产基地 | 北京汽车制造厂有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产1万辆特种车和5000辆新能源汽车生产能力，建成零部件生产基地。 | 特种车和新能源汽车生产线施工。 |
| 红专1万辆专用车迁建项目 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产1万辆专用车生产能力。 | 开工建设。 |
| 长安福特发动机工厂扩能项目 | 长安福特汽车有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 年产40万台Sig米a1.5L Ti—VCT，Fox1.0 GTDI发动机能力；二期建设年产10万台Gig米a1.5GTDI发动机。 | 二期项目的设备安装调试，Gig米a1.5GTDI投产。 |
| 韩泰轮胎中国区域第三工厂 | 韩泰轮胎有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产轮胎160万条生产能力。 | 主体施工。 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司30万根车桥项目 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产10万根前桥、10万根单级桥、10万根双级桥生产能力。 | 厂房完工。 |
| 庆铃重型车及重型车发动机项目 | 庆铃汽车（集团）有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产3万台套重型车发动机生产能力。 | 厂房完工。 |
| 采埃孚北奔合资变速器项目 | 采埃孚北奔传动技术（重庆）有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产卡车、客车变速器8万台生产能力。 | 改造升级变速器转配、齿轮、轴、同步器精加工生产线。 |
| 长安福特变速箱 | 长安福特汽车有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 一期新增年产52万台6F15和6F35自动变速箱生产能力，二期新增年产52万台6F15自动变速箱生产能力。 | 主体施工。 |
| 80万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目 | 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产80万条高性能全钢丝子午线载重轮胎生产线。 | 开工建设。 |
| 尼玛克汽车零部件生产基地 | 尼玛克汽车零部件公司 | 2012—2014 | 完工 | 建设汽车发动机缸体生产线。 | 建成投产。 |
| 千能车件生产项目 | 重庆千能实业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产30万台车身冲压、货箱、车桥，年产1万台改装车生产能力。 | 一期工程试生产。 |
| 康菲动力科技高性能发动机生产项目 | 重庆康菲动力科技有限公司 | 2012—2018 | 续建 | 年产20万台高性能发动机生产能力。 | 完成1号厂房建设及设备试投产。 |
| 40万台重中型汽车变速器生产基地 | 綦江齿轮传动有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产40万台重中型汽车变速器生产能力。 | 一期工程试生产。 |
| 神驰机电项目 | 神驰机电公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产100万台小型发电机组、100万台电机及零部件生产能力。 | 主体施工。 |
| 铁路、汽车车辆及清洁高效能源装备铸锻件制造项目 | 重庆通耀铸锻有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 年产3万套高铁辗钢轮对和普通辗钢轮对总成装配生产线和5万吨摇枕、侧架、火车车钩、重型汽车桥壳生产能力。 | 12万吨铸钢生产线建成投产。 |
| 摩托车整车生产及外贸项目 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 摩托车整车、散件及配件制造和销售，主要建设消声器、齿轮等摩托车配套零部件。 | 完成部分厂房主体工程建设，投入试生产。 |
| 浙江万丰奥特集团汽车铝轮毂项目 | 浙江万丰奥特集团有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产600万套汽车铝轮毂生产能力。 | 开工建设。 |
| 萨固密汽车密封件 | 萨固密（中国）投资有限公 | 2014—2015 | 新开工 | 建设汽车密封件生产线。 | 主体施工。 |
| “綦齿园”建设项目 | 綦江长风齿轮有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 园中园基础设施建设，完成年产24万套重型变速箱生产和30万台中轻变速器生产线。 | 完成厂房主体工程及配套设施建设。 |
| （三）装备与仪器仪表 |  |  |  |  |  |
| 大型精密数控机床产业化 | 重庆机床（集团）责任有限公司 | 2011—2014 | 完工 | 年产各类机床3400台、PCL螺杆9000套生产能力。 | 完工投用。 |
| 中捷数控机床 | 重庆中捷数控机床股份有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设数控机床生产线。 | 主体施工。 |
| 永川台正机床装备联盟体数控产业园 | 台正机床装备联盟体 | 2014—2015 | 新开工 | 建设3万平米厂房，引入近20家数控机床整机企业，年产约6000台数控机床。 | 开工建设。 |
| 皮拉图斯飞机维护、培训及零部件保障基地 | 皮拉图斯飞机维修工程有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设飞机维修厂房、零部件制造厂房、飞机维修专业培训基地及附属设施。形成年维护飞机50架、年培训维修技能人员100人的规模。 | 工程完工。 |
| 恩斯特龙280FX和480B直升机制造项目 | 重庆直升机产业投资有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 购置工装及生产设备418套，形成年产30架恩斯特龙直升机生产能力。 | 生产线建成投产，取得生产认证。 |
| 工程机械减速器与螺旋锥齿轮配套能力建设项目 | 重庆齿轮箱责任有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 年产工程机械减速器6万台、替代进口螺旋锥齿轮460套生产能力。 | 完工投产。 |
| 川仪仪器仪表基地（二期） | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产智能调节阀10万台/套、智能温度仪表25万台/套、智能船用仪表2.5万台/套生产能力。 | 主体施工。 |
| 徐工重庆公司工程机械生产基地（二期）技术改造 | 徐工重庆公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设厂房及配套设施5.3万平方米，新增工艺设备346台。 | 厂房完工。 |
| 数码智能自动码坯机器人及编程系统生产 | 重庆盛勋机械制造有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 年产350套以上数码智能自动码坯机器人及编程系统生产能力。 | 完工投用。 |
| 宏钢数控公司数控机床制造 | 宏钢数控公司 | 2013—2016 | 续建 | 建设7万平方米高精密智能数控机床生产线。 | 2.6万平方米1号厂房施工。 |
| 压铸机及CNC装备制造项目 | 香港力劲集团 | 2014—2015 | 新开工 | 年产30台（套）冷室和热室压铸机、100台CNC。 | 开工建设。 |
| 关键液压件生产基地项目 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 新增设备119台（套），搬迁设备仪器628台（套），建设工业机器人总成、重载自卸车液压总成等8条生产线，形成年产关键液压件及成套设备8万套生产能力。 | 一期厂房完工。 |
| 中机西南蓄能技术装备产业化项目 | 中机西南能源科技有限公司 | 2011—2014 | 完工 | 年产100台套动态冰蓄能空调系统装备、3000台套制冰系列装备、180万平方米聚氨酯保温夹芯板、50台套冷库设备生产能力。 | 完工投产。 |
| 重庆长风机器有限责任公司搬迁项目 | 重庆长风机器有限责任公司 | 2013—2014 | 完工 | 新建民品装配线7条，民品机加线19条，特种产品机加线7条，热表处理线26条。 | 完工投产。 |
| 大全西部电气制造基地 | 重庆大全泰来电气有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 建设高低压开关柜、母线槽和桥架等电气产品生产线及产品设计和销售。 | 试生产。 |
| 装备式立体停车设备生产线 | 嘉靖机电（重庆）有限公司 | 2011—2014 | 完工 | 年产2000台电梯及10000套机械式立体停车设备生产线。 | 完工投产。 |
| 50万台小型发电机、水泵、草坪机项目 | 重庆悍豹机电制造有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 年产50万台小型发电机、水泵、草坪机生产能力。 | 完工投产。 |
| 安全应急产业基地 | 重庆安全产业发展集团有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 建筑面积300万平方米，建设安全应急产业基地，包括生产、物流、配套服务等。 | 华蓬防爆、北斗导航、贝特消防工程建设。 |
| 安全检测研究基地及安全仪表产业基地 | 煤炭科学研究总院重庆分院 | 2012—2015 | 续建 | 建设生产厂房、检测研发中心及配套用房9万平方米。 | 主体施工。 |
| 中控仪器仪表生产研发基地项目 | 重庆中控仪表科技集团有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设自控生产线24条，年产自动化控制仪器仪表4000万台（套）生产能力。 | 一期工程建成投产。 |
| 重庆水轮机厂有限责任公司整体搬迁 | 重庆水轮机厂有限责任公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产成套水电机组200万千瓦、大型电机及特种电机400万千瓦生产能力。 | 主体施工。 |
| 华渝风电 | 中船重工华渝机电有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 年产风力发电设备100套、汽车电机及燃油泵200万只、特种装置及船用惯性仪器仪表5500余套生产能力。 | 主体施工。 |
| 黄金水岸游艇产业园 | 黄金水岸游艇发展有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 新建游艇制造厂8座，试航码头4座，物流码头1座及研制、交易信息、培训、管理中心等，年产游艇500艘。 | 拆迁还建房及基础设施施工。 |
| 重庆现代农业装备产业基地 | 重庆黔鄂湘农机股份有限公司等 | 2013—2016 | 续建 | 建设拖拉机、插秧机、播种机、微耕机、收割机等农机产品生产线以及研发和销售。 | 主体施工。 |
| 三一工程机械（挖掘机）整机与零部件再制造项目 | 重庆国杰工程机械有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产三一工程机械2000台生产能力。 | 主体施工。 |
| 工程机械矿山设备整机生产线 | 新疆东方科力重工有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产工程机械矿山设备整车1万辆生产能力。 | 试生产。 |
| （四）材料 |  |  |  |  |  |
| POSCO—重钢FINEX综合钢厂熔融还原炼铁 | 重钢集团/韩国浦项制铁株式会社 | 2014—2016 | 新开工 | 建设2座年产150万吨铁的FINEX装置、炼钢转炉、CEM薄板坯连铸连轧生产线和精品线材生产线及配套设施。 | 开工建设。 |
| 鞍钢汽车镀锌板项目 | 鞍钢高强度镀锌板汽车钢板有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 一期工程建设45万吨/年汽车用镀锌板生产线。 | 完成设备安装。 |
| 冷轧镀锌项目 | 重钢集团/韩国浦项制铁株式会社 | 2014—2016 | 新开工 | 建设150—200万吨规模酸洗—冷轧生产线（高级冷轧钢板、镀锌钢板等）。 | 开工建设。 |
| 万达薄板高强度螺纹钢及精密钢管 | 重庆万达薄板有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产200万吨高强度螺纹钢、100万吨精密钢管生产能力。 | 厂房施工。 |
| 石墨烯研发基地及产业项目 | 重庆石墨烯科技有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 三条石墨烯薄膜材料生产线，形成1000万片/年的生产能力。 | 2条生产线投入使用。 |
| 西南铝22万吨铝熔铸项目 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 2011—2014 | 完工 | 年产22万吨铝熔铸项目生产线。 | 工程完工。 |
| 大朗铝业大板锭和铝用炭素项目 | 重庆大朗铝业有限责任公司 | 2013—2014 | 完工 | 年产20万吨大板锭、30万吨炭素生产能力。 | 试生产。 |
| 重庆进口废物加工区 | 重庆市再生资源（集团）有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年处理各类废旧物资110万吨，为工业生产提供再生钢原料40万吨、再生铝原料30万吨、再生铜原料20万吨、再生塑料原料10万吨、其他再生资源原料10万吨。 | 废电子电器拆解加工区、报废汽车拆解加工区、再生铝加工区、检验检疫监管区和综合服务区等部分投入运营。 |
| 重庆春兴再生金属环保搬迁项目 | 重庆春兴再生资源有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设生产车间及配套用房4.9万平方米。 | 建成投产。 |
| 铝产品深加工项目 | 新加坡麦达斯集团重庆汇程铝业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年加工50万吨铝液生产能力。 | 一期工程建成投产。 |
| 重庆建工新型建材生产项目 | 重庆建工集团有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设新型建材公司装配式预制构件和建工渝远公司装饰制品。 | 完成一期工程主厂房施工。 |
| 铝加工一体化 | 重庆京宏源实业有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产20万吨铝加工系统、热电中心、电碳系统、液态铝合金生产能力。 | 年产15万吨电碳、年产20万吨铝合金项目建成投产。 |
| 30万吨/年重型钢结构产业化基地 | 重庆华冶钢结构件有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 年产30万吨重型钢结构生产线。 | 建成投产。 |
| 高能量密度汽车动力电池纳米正极材料 | 重庆市中工新材料有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产6000吨高能量密度汽车动力电池纳米正极材料。 | 主体施工。 |
| 耀皮建筑节能玻璃深加工 | 上海耀皮玻璃集团 | 2013—2015 | 续建 | 建设3条离线LOW—E镀膜、中空、真空、钢化玻璃生产线，形成500万平方米/年高端建筑节能玻璃深加工生产能力。 | 形成200万平方米/年高性能低辐射镀膜中空玻璃生产能力。 |
| Ø159CPE热轧钢管机组 | 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 | 2014—2015 | 新开工 | 形成20万吨/年的生产能力。 | 开工建设。 |
| 年产30万吨不锈钢加工项目 | 重庆巨源不锈钢制品有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设冷轧生产线和不锈钢加工生产线，形成年产30万吨不锈钢加工能力。 | 完成厂房主体施工。 |
| 化学品氧化铝生产项目 | 中铝重庆分公司、瑞乾科技制造有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产4万吨化学品氧化铝生产线。 | 开工建设。 |
| 刚玉系列产品项目 | 博赛集团公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产30万吨棕刚玉系列产品生产能力。 | 一期年产10万吨白刚玉项目开工建设。 |
| 40万吨碳粉生产项目 | 重庆锦旗碳素有限责任公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产40万吨阳极碳粉生产能力。 | 16万吨碳粉生产线完工。 |
| （五）化工 |  |  |  |  |  |
| 10万吨氯化法钛白粉 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产10万吨/年氯化法钛白粉生产能力。 | 主体厂房完工。 |
| BDO项目 | 重庆川维爱思开综合化学有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年产20万吨BDO生产能力。 | 启动10万吨/年BDO项目建设。 |
| 华峰差别化氨纶、聚氨酯树脂、己二酸项目扩建工程 | 重庆华峰化工有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 年产6万吨差别化氨纶、10万吨聚氨酯树脂、16万吨己二酸生产能力。 | 差别化氨纶项目主体施工，聚氨酯树脂项目竣工投用，己二酸项目扩建工程试车生产。 |
| 60万吨醋酸项目 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产60万吨醋酸生产能力。 | 开工建设。 |
| 30万吨润滑油项目 | 中石化润滑油重庆分公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设20万平方米润滑油生产厂房及配套用房。 | 5.3万平方米厂房完工。 |
| 重庆华强投资集团有限公司环保搬迁项目 | 重庆华强投资集团有限公司 | 2014—2020 | 新开工 | 年产10万吨硝酸钾、60万吨控释复合肥生产能力，配套建设12万吨合成氨、24万吨硝酸铵生产线。 | 一期工程主体施工。 |
| 年产1.4万吨吡啶杂环类除草剂项目 | 重庆红太阳生物化学有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 新增年产1.4万吨吡啶杂环类除草剂生产能力。 | 主体施工。 |
| （六）消费品工业 |  |  |  |  |  |
| 西南制药一厂生产研发基地项目 | 西南制药一厂 | 2013—2015 | 续建 | 西南制药一厂整体搬迁。 | 主体施工。 |
| 重庆烟草江北物流配送中心易地技改项目 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设规模5万平方米，含联合工房、生产管理及生活辅助用房、地下车库等。 | 主体施工。 |
| 科创万州医药产业园 | 科创控股集团重庆有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年加工中药材3.55万吨，年产胶囊剂60亿粒、丸剂2.1亿支（袋）、颗粒剂8.89亿袋、片剂48亿片生产能力。 | 主体施工。 |
| 重庆东方药业产业园 | 重庆东方药业股份有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年产中成药固体制剂颗粒8000吨、丸剂4000万袋、片剂20亿片、胶囊剂20亿粒、液体制剂4000吨、保健食品35亿粒、中药饮片15000吨生产能力。 | 主体施工。 |
| 原料药产业化基地 | 重庆睿哲药业有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设原料药产业化基地。 | 开工建设。 |
| 西部服饰创意产业园 | 中国西部服饰科技创意产业园管理有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 建设服装服饰加工、产品交易展示、新材料面料研发、仓储、人才培训基地。 | A组团竣工123万平方米。 |
| 理文浆粕、差别化化纤、生活用纸及配套热电项目 | 重庆理文造纸有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产9.8万吨浆粕、10万吨差别化化学纤维生产线，建设12.5万千瓦热电机组。 | 40万吨瓦楞纸项目建成投产，9.8万吨浆粕、10万吨差别化化学纤维生产线开工建设，12.5万千瓦热电机组投入运行。 |
| 黔江卷烟分厂技改项目 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积11.9万平方米。 | 主体施工。 |
| 重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 2014—2017 | 新开工 | 建设规模13.8万平方米，含联合工房、生产管理及生活辅助用房、地下车库等。 | 项目动工。 |
| 390吨头孢中间体技改项目 | 忠县天地药业有限责任公司 | 2012—2014 | 完工 | 年产头孢中间体390吨。 | 完工投产。 |
| 格瑞林制药项目 | 重庆格瑞林药业公司 | 2011—2014 | 完工 | 建设中药前处理及提取、生化原料药及制剂生产线。 | 完工投产。 |
| 凯联制药基地 | 凯联制药 | 2013—2014 | 完工 | 建设中成药胶囊、颗粒、小容量注射剂、冻干粉针剂、医疗器械研发制造中心。 | 完工投产。 |
| 涪陵太极集团退城进园项目 | 太极集团 | 2013—2017 | 续建 | 建设年产值100亿元左右的中成药生产基地。 | 主体施工。 |
| 西药制剂生产项目 | 重庆希尔安药业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设胶囊、片剂、颗粒剂、水剂、小容量注射剂、生化原料药及中药制剂生产线。 | 主体施工。 |
| 大键能西药制剂生产基地 | 重庆大键能制药有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设以西药制剂为主的生产研发基地。 | 主体施工。 |
| 青阳药业多肽生物医药生产线 | 重庆青阳药业有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设制剂生产、中药提取、多肽生物医药生产线。 | 主体施工。 |
| 重庆森迪时代安防科技产业园 | 重庆森迪安防产业发展有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设安防产品研发、产品制造、产品展示、市场交易产业园。 | 一期二组团工程完工。 |
| 西部塑料管道生产基地（二期） | 重庆永高塑业发展有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 建设西部塑料管道生产基地。 | 建成投产。 |
| 大足家居产业园（一期） | 重庆木门协会、橱柜协会、家居协会等沿海家居企业 | 2013—2016 | 续建 | 建设套装门、橱柜、家具生产线。 | 40万平方米厂房完工。 |
| 中国西部服装产业城一期 | 重庆高融置业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产1.2亿件（套）服饰和5万吨纺织面料生产能力。 | 主体施工。 |
| 华龙盈科LED产品生产项目 | 华龙盈科公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设LED显示屏、LED照明及LED节能产品生产线。 | 建成投产。 |
| 安能生态表面处理中心（电镀工业园） | 湖北安能热电集团 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积13万平方米，电镀液处理能力1.25万吨/天，废水回用率高于60%。 | 主体完工。 |
| 重庆四钢安全产业发展项目 | 重庆安全产业发展集团有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 道路防撞护栏等机械制造，开发新型建筑脚手架、扣件、高速公路防护网等，建设安全机械制造产业基地。 | 新建一条道路防撞护栏生产线，撬装加油站、立体停车场生产线投入生产。 |
| 千一电器生产项目 | 重庆千一电器股份有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产700万台“奥丽斯”系列洗衣机、电风扇、加温器生产能力。 | 一期工程完工。 |
| 黔江·桐乡工业园 | 重庆嘉兴桐乡丝绸有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产400万平方米高档地毯、200万米真丝面料、200万件服装、30万床蚕丝被、100万件丝绸服饰生产能力。 | 地毯、真丝、服装生产项目建成投产。 |
| 重庆如意西部纺织城一期 | 重庆西部纺织城有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产25万锭如意纺紧密纺纱线、5000万米高档如意纺面料、1000万件如意纺高档衬衫生产能力。 | 主体施工。 |
| 亚太高档纸项目 | 亚太森博纸业（重庆）有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产100万吨文化纸、120万吨高档包装纸、24万吨生活用纸生产线。 | 12万吨/年高档生活用纸项目开工。 |
| 唯美集团陶瓷产业基地建设 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 2014—2019 | 新开工 | 建设20条生产线，年产能5000万平方米。 | 开工建设。 |
| 高品质机械手表生产制造项目 | 香港精密钟表厂有限公司 | 2014—2018 | 新开工 | 年产品牌机械手表100万只生产能力。 | 一期工程建成投产。 |
| 国展LED光电产业生产基地 | 重庆国展物资有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产6000万只LEDT5照明支架、12000万米LED装饰灯带生产能力。 | 主体施工。 |
| 吉力芸峰各型微特电机生产项目 | 吉力芸峰公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产各类微特电机3000万台套、电器件500万套（件）、漆包圆绕阻线15000吨生产能力。 | 主体施工。 |
| 日产100万只手机电池、各式动力电池项目 | 重庆市天远微动力电子科技有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设厂房20万平方米及配套工程。 | 5万平方米厂房完工。 |
| 二、现代服务业 |  |  |  |  |  |
| （一）现代物流 |  |  |  |  |  |
| 重庆双福国际农贸城 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 2010—2014 | 完工 | 建设26个专业市场，总建筑面积232万平方米。 | 蔬菜、水果、水产、冻品、肉类五大市场完工。 |
| 上海通用西南地区PDC项目 | 上汽通用汽车股份有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设上海通用汽车零部件物流中心。 | 完工投用。 |
| 重庆朝天门国际商贸城 | 重庆朝天门国际商贸城股份有限公司 | 2012—2018 | 续建 | 建筑面积393万平方米，其中，交易区200万平方米，仓储物流及其他配套设施193万平方米。 | 100万平方米交易区建成试运营。 |
| 中国西部农产品冷链物流中心 | 重庆明品福物流有限责任公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设20万吨低温冷藏库、农产品生产加工系统等。 | 建成冻库6座，一期市场建成投营。 |
| 重庆车谷 | 重庆宗申实业发展有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 建设汽摩及配件交易中心等。 | 汽摩用品展示交易中心、汽摩配件交易中心开工。 |
| 巴南区南彭华南城 | 华南城控股集团 | 2014—2019 | 新开工 | 建设工业原料商品交易中心、现代化综合商贸物流基地、制造业高端集成服务平台、大型综合商贸物流中心。 | 开工建设。 |
| 重庆市西部粮食物流中心 | 重庆粮食集团 | 2014—2016 | 新开工 | 迁建上桥粮食中转库。建筑面积32万平方米，建成中转能力260万吨/年的粮食物流中心，37万吨国家粮食储备库，交易量150万吨/年的粮食批发市场，形成2400吨/日的食品加工能力等。 | 开工建设。 |
| 重庆医药现代物流综合基地 | 重庆医药（集团）股份有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积11万平方米。 | 开工建设。 |
| 洛碛化工物流园区 | 市城投公司 | 2014—2018 | 新开工 | 建设150万立方米成品油仓储区和40万立方米化工仓储区、成品油交易中心。 | 征地拆迁。 |
| 重庆日报报业集团印刷物流环保搬迁工程 | 重庆重报传媒有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 印刷物流基地建设。 | 工程完工。 |
| 重庆九龙国际珠宝产业园 | 重庆皇庭九龙国际珠宝产业开发有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 建设珠宝交易展示中心、创意设计中心、制造中心、公共服务中心、产业培训中心、生态旅游中心、珠宝检测鉴定中心及配套区。 | 珠宝城项目主体完工。 |
| 重庆北部再生资源仓储物流项目 | 重庆合州实业（集团）有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设旧货交易市场、仓储物流配送中心30万平方米。 | 10万平方米交易区主体完工。 |
| 重庆迎龙医药城 | 重庆汇商置业有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建筑面积100万平方米，其中展示交易区30万平方米、仓储及车库30万平方米。 | 20万平方米交易区及配套用房完工。 |
| 重庆九州国际汽摩（农机）配件物流商城 | 重庆市车国实业有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建筑面积70万方，建设商铺、商务办公楼及其他配套设施。 | 完成一期商铺，地下车库建设，启动二期建设。 |
| 重庆赣江国际五金机电采购中心 | 重庆赣江实业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设机电、农机产品展示、交易、集散、网络电子商务等多功能一体化的综合性生产资料市场。 | 主体工程施工。 |
| 钢龙工贸商城 | 重庆钢龙投资股份有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 总建筑面积50万平米，形成每年100万吨以上的钢材加工能力，建设钢材交易市场。 | 加工区和交易区主体工程基本建成。 |
| 渝东南国际商贸物流中心 | 重庆鑫众磊置业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积35万平方米，其中，物流基地信息服务区10万平方米，建材商贸区20万平方米，仓储物流区5万平方米。 | 仓储物流区及10万平方米建材商贸区建成投用。 |
| 仁豪建材仓储物流项目 | 仁豪物流有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积25万平方米。 | 主体工程施工。 |
| 秀山物流园区专业市场（二期） | 秀山华渝物流投资有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设汽车交易市场25万平方米、货运中心5万平方米等。 | 主体工程施工。 |
| 永川再生资源综合利用项目 | 永川港桥再生资源综合利用有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设200万吨/年废铝、废铜再生资源交易市场项目，一期工程年交易量65万吨。 | 一期工程建成投产。 |
| 重庆安博两江物流中心 | 重庆安博物流有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积18万平方米。 | 一期工程施工。 |
| 重庆农产品流通网络体系建设 | 重庆市农产品（集团）有限公司 | 2011—2018 | 续建 | 建设800家“绿优鲜”农产品连锁超市、13个农产品交易市场、1000个社区提货体验中心、2个农产品电子商务交易网、14个农产品物流配送中心，建设规模约150万平方米。 | 建设200家“绿优鲜”超市，50个社区提货中心，2个农产品物流中心。 |
| 重庆市兰花高科技产业项目 | 重庆市农产品集团市场投资建设有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积25万平方米，建设兰花科技展示中心、兰花工厂、兰花剧场及其兰花科技研发生产中心、研发中心、兰花美食街等。 | 完成兰花科技展示中心建设等。 |
| 重庆传化物流基地 | 浙江传化物流有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设信息交易中心、物流总部基地、路港快线中心、智能车源中心等。 | 公路港信息交易中心、仓储中心等核心功能区开工。 |
| 渝东粮食仓储物流园 | 重庆粮食集团 | 2014—2016 | 新开工 | 建设粮仓4.7万平方米、粮食交易大厅2万平方米、农产品批发市场4万平方米、冷链库9000平方米、粮食物流园2万平方米等。 | 农产品批发市场完工。 |
| 白市驿保时来货运物流枢纽项目 | 重庆公路运输（集团）有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设综合配套服务区、仓储管理区、冷藏保温区、加工配送区等。 | 开工建设。 |
| 重庆市白市驿冷链物流产业园 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设冷库33.6万吨，交易市场铺位800个。 | 开工建设。 |
| 民生综合物流项目 | 民生轮船股份有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设民生两江新区综合物流基地4.3万平方米、综合性商贸物流中心4.84万平方米，及配套仓库、装卸平台、集装箱堆场等。 | 开工建设。 |
| 江津区珞璜工业园综合物流基地 | 中国物流有限公司 | 2014—2017 | 新开工 | 建筑面积18万平方米。 | 开工建设。 |
| 普洛斯重庆物流园 | 普洛斯投资管理（中国）有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建筑面积14万平方米。建设零售及电子商务采购、物流和结算基地。 | 开工建设。 |
| 鱼复现代物流园 | 重庆公路运输（集团）有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积23万平方米。建设配送中心、分拨中心、VNI仓库、货运交易中心等。 | 开工建设。 |
| 重庆农资商贸物流中心 | 青海盐湖集团合资公司 | 2014—2017 | 新开工 | 改建、新建2个年中转150万吨泊位，新建30万平方米仓库和货场等。 | 30万平米仓库、150万吨泊位、西部农资商贸城及相关配套设施开工建设。 |
| （二）电子商务 |  |  |  |  |  |
| 重庆市跨境贸易电子商务服务试点项目 | 重庆市信息产业投资促进中心 | 2012—2014 | 完工 | 以邮件方式进出境的电商商品为试点，探索制定保税模式下的跨境电商商品进出境监管模式，建设便捷的通关、退税/纳税、结汇/购汇通道。 | 建成跨境贸易电子商务服务平台及跨境贸易电子商务通关系统，实现四个业务模式上线运行。 |
| 渝中区化龙桥龙工场跨境电子商务产业园 | 重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 打造跨境电子商务产业集群。 | 完工投用。 |
| 唯品会电子商务结算中心 | 唯品会（中国）有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设电子商务结算中心。 | 完工投运。实现结算额10亿元人民币。 |
| 京东商城电子商务基地 | 北京京东世纪贸易公司 | 2014—2017 | 新开工 | 建设融电子商务、仓储物流、网络金融、科技研发四位一体的电子商务产业园，包括国际电子商务中心（跨境支付、国际结算、清算）、京东电子商务西南区域结算中心、京东电子商务数据中心、银行卡清算中心、消费金融公司、仓储配送中心、订单生成中心、电子农商中心和科技研究院。 | 完成征地，启动一期工程基础施工。 |
| 菜鸟智能骨干网分拨中心一期 | 菜鸟网络科技有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设淘宝、天猫订单生成中心、仓储及物流配送中心，建筑面积20万平方米。 | 开工建设。 |
| 联交所综合交易服务平台 | 重庆联合产权交易所股份有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 建立物权、债权、股权和知识产权等各类产权交易为一体的互联网交易平台。新建碳排放交易系统，升级全国诉讼资产和权益资产交易系统、第三方支付结算平台等。 | 升级全国诉讼资产和权益资产交易系统、第三方支付结算平台，新建重庆碳排放权交易网站。 |
| 药交所医药云服务平台 | 重庆药品交易所股份有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 新建交易系统3个，升级完善交易系统1个。 | 完工投用。 |
| 香满园—西部农产品电子商务平台 | 重庆公路运输（集团）有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 平台技术开发，硬件及配送车辆投入，平台配送中心及仓储设施建设。 | 建设仓储设施，投放配送车辆，开发移动APP和进销存系统。 |
| 天翼英莱商城2期 | 英莱斯顿电子商务有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 打造电子商务平台（商务电子化生态圈），整合重庆商贸商品服务公司进驻开店。 | 建立传统商业企业线上线下多渠道融合的运营服务体系。 |
| （三）保税贸易 |  |  |  |  |  |
| 重庆东盟国际公路物流港 | 重庆公路运输集团有限公司 | 2014—2019 | 新开工 | 总建筑面积34.9万平方米，其中，城市配送3.33万平方米、仓储24.13万平方米。 | 平整场地，基础施工。 |
| 重庆渝新欧公铁联运物流基地 | 重庆公路运输（集团）有限公司 | 2014—2022 | 新开工 | 总建筑面积43.1万平方米，包括货运枢纽及设施配套、渝新欧公铁联运物流中心、城市物流配送中转站等。 | 开工建设信息综合楼、物流交易用房、仓库、堆场、货物作业场等。 |
| 重庆市电子口岸平台建设 | 重庆电子口岸中心 | 2013—2014 | 完工 | 开发边检旅客申报系统，航空物流管理系统，区域联动信息系统，铁路口岸通关信息系统，加工贸易综合管理信息系统，航空口岸国际旅客和货物综合管理系统，国际快件综合管理系统，72小时国境免签旅客管理系统，检验检疫安全接入网，全市口岸视频监控系统等10个电子口岸应用项目。 | 完成加工贸易综合管理、航空口岸国际旅客和货物综合管理、国际快件综合管理及72小时国境免签旅客管理信息系统，检验检疫安全接入网，全市口岸视频监控系统6个应用项目开发。 |
| 保税贸易中心保税商品展示中心 | 重庆保税港区世龙投资管理有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设保税商品展示中心4.7万平方米。 | 完工投用。 |
| 重庆集装箱中心站集装箱作业区增建第IV线束工程 | 中铁联集 | 2013—2014 | 完工 | 新增作业能力35万标箱/年。 | 完工投用。 |
| 江北机场第三跑道配套货运片区工程 | 重庆机场集团有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设8万平方米货站、4.2万平方米二级库房及1.9万平方米配套用房。 | 主体施工。 |
| 嘉民现代商贸物流园 | 重庆嘉慧仓储有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建设仓储物流设施及配套用房17万平方米。 | 两栋楼宇完工投用。 |
| 团结村铁路保税口岸 | 中铁联集 | 2014—2015 | 新开工 | 建设团结村铁路口岸作业区50万平方米。 | 建设50万平方米作业区，完成铁路作业线2线束改扩建工程。 |
| （四）云服务及大数据 |  |  |  |  |  |
| 中国联通集团西部数据中心 | 中国联通重庆公司 | 2011—2014 | 完工 | 建设枢纽楼和IDC数据中心，布局18万台服务器。 | 完工投用。 |
| EC重庆数据产业园一期在岸数据中心 | 两江新区云计算产业园建设投资有限公司 | 2011—2014 | 完工 | 建设在岸数据中心7.4万平方米，布局6.5万台服务器。 | 完工投用。 |
| 中国电信数据中心 | 中国电信重庆公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设数据机房等10万平方米及传输、数据等网络设施，布局5000个服务机柜、5万台服务器。 | 主体完工。 |
| 磊强科技融信通项目 | 磊强通信有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建设全国IMS多媒体网络平台，生产M—BOX企业微云服务器，软硬件开发及产品推广。 | 完成平台建设，生产500万台M—BOX微云服务器。 |
| 仙桃国际数据谷 | 仙桃国际数据谷投资管理有限公司、亿赞普集团公司等 | 2014—2017 | 新开工 | 落户亿赞普等云计算、大数据、跨境电子商务、基金总部等新兴产业。 | 开工建设。 |
| 腾讯重庆云计算数据中心 | 腾讯科技公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设腾讯在中西部地区首个大型云计算数据中心，布局30万台服务器。 | 开工建设。 |
| 中国移动（重庆）数据中心一期 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设数据中心5万平方米。 | 开工建设。 |
| 神州数码大数据 | 神州数码 | 2014—2015 | 新开工 | 建设管理与业务统筹平台，布局大数据、云计算与移动互联网、电子商务产业、IT金融服务业务板块，在国际营销结算中心、产业引导与孵化基金、云计算和智慧城市体验中心等方面完善相关产业布局。 | 完成公共信息服务平台搭建，电子商务产业、 产业引导与孵化基金、云计算和智慧城市体验中心落户。 |
| NEC重庆 | NEC（重庆）信息系统有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 开展云计算数据中心、云平台应用、云服务市场拓展、国际软件人才培养、云计算技术研究合作。 | 启动试点。 |
| （五）服务外包 |  |  |  |  |  |
| 重庆金融后援服务中心 | 重庆金融后援服务有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 建设业务综合用房82.4万平方米及配套工程。 | 数据中心、培训中心及配套工程施工。 |
| 重庆金融服务外包总部基地大厦 | 深圳联合金融（重庆）投资控股有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设总部大厦2万平方米、BPO数据处理中心1万平方米、ITO软件开发中心1万平方米、离岸外包中心2.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 永川区服务外包软件园 | 永川区惠通建设发展有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建设服务外包产业用房26万平方米。 | 建成产业用房11万平方米。 |
| 西部声谷 | 重庆先特服务外包有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设2万个席位的呼叫中心及培训基地、试验基地设施12万平方米，配套设施3.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 小猪班纳动漫基地 | 重庆小猪班纳投资有限责任公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设乐飞线动漫文化传播基地运营中心、卡通世界、儿童主题乐园等。 | 主体施工。 |
| （六）精品旅游 |  |  |  |  |  |
| 隆鑫澜天湖国际旅游区 | 重庆隆鑫澜天湖地产有限公司 | 2009—2016 | 续建 | 建设九大功能组团旅游设施及基础设施。 | 澜天湖滑雪场基本完工。 |
| 武陵山旅游区 | 涪陵交旅集团 | 2012—2022 | 续建 | 建设游客接待中心，职业培训中心，角帮寨，大型休闲、养生、度假及景区基础设施。 | 游客接待中心、职业培训中心、武陵山大裂谷景区提档升级基本完工。 |
| 星际未来城度假区 | 重庆商众文化传播有限公司 | 2014—2020 | 新开工 | 建设旅游接待及度假设施。 | 开工建设。 |
| 隆鑫三峡国家度假区 | 重庆隆鑫巫峡地产有限公司 | 2012—2019 | 续建 | 建设公寓酒店、度假村、温泉中心等。 | 度假区及配套设施建设。 |
| 中国酉阳桃花源（国际）旅游度假区 | 重庆市酉阳县桃花源旅游开发有限责任公司 | 2009—2015 | 续建 | 打造鳄鱼池、玉柱峰、笔架山景区，建设休闲度假中心。 | 古城门、吊脚楼工程完工。 |
| 统战历史遗址修复 | 渝中区人民政府 | 2014—2015 | 新开工 | 修复中苏文化协会、国民参政会、枣子岚垭民主人士旧居群等。 | 开工建设。 |
| 万盛天籁谷（国际）旅游度假区 | 重庆欧枫投资有限公司 | 2012—2017 | 续建 | 建设集休闲、度假、运动、会务、康疗、野营、狩猎、游乐、旅居为一体的综合性休闲度假区。 | 一期工程7.2万平方米主体施工，一组团2万平方米完工。 |
| 神龙峡国际旅游度假区 | 神龙峡旅游开发有限公司 | 2014—2017 | 新开工 | 打造神龙峡5A级景区及配套设施。 | 花果片区道路路基工程。 |
| 大足区龙水湖国际旅游度假区 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 2012—2020 | 续建 | 建设游客接待中心及度假基础设施。 | 温泉水世界主题乐园主体完工，实施温泉小镇、非遗旅游小镇建设。 |
| 大足石刻宝顶山景区提档升级 | 大足石刻研究院 | 2011—2014 | 完工 | 景区基础设施提档升级。 | 完成大足石刻博物馆改建。 |
| 龙门阵旅游文化中心 | 重庆龙门阵投资开发有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设游乐及酒店配套设施等。 | 建成投用。 |
| 中国·石堰湖国际温泉文化旅游度假区 | 重庆华英达置业有限公司 | 2014—2019 | 新开工 | 依托歌乐山后山、石堰湖山水资源，建设温泉文化旅游度假区。 | 完成温泉乡村旅游建设。 |
| 颐尚山地温泉小镇 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设酒店式温泉汤屋及配套设施。 | 酒店式温泉汤屋主体施工。 |
| 重庆悦榕庄度假区 | 重庆柏椿实业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设度假酒店及配套设施。 | 悦椿度假酒店工程完工。 |
| 忠县三峡港湾旅游度假区 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 | 2013—2018 | 续建 | 建设东溪湖、天子山、翠屏山旅游度假区。 | 度假区及配套设施建设。 |
| 红池坝景区 | 重庆红池坝实业有限责任公司 | 2012—2015 | 续建 | 红池坝至雪宝山道路改（扩）建，红池坝景区基础设施建设。 | 完成红池坝至雪宝山道路路基施工。 |
| 中国亢谷景区 | 重庆大巴山旅游投资开发有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 建设乡村酒店、自驾游露营地、青龙峡漂流基地等。 | 自驾游营地、青龙峡漂流基地建设。 |
| 重庆野生动物世界升级改造 | 重庆市乐活乐都旅游有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 实施野生动物世界升级改造。 | 基础设施及游园升级改造。 |
| 江津四面山风景名胜区基础设施项目 | 四面山旅游开发公司 | 2014—2015 | 新开工 | 实施爱情天梯、四面山核心景区及基础设施建设。 | 完成爱情天梯保护性修缮。 |
| 黔江国家森林公园城市峡谷景区 | 黔江区城市建设投资（集团）有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建设弥陀苑、观音佛像、慈航桥、犀牛洞、牛鼻洞等景点及配套基础设施。 | 部分步游道、弥陀苑工程完工。 |
| 千野草场生态旅游开发 | 石柱县鑫盛林业投资开发有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 千野草场景区及配套基础设施建设。 | 岩口及露营综合服务区工程完工。 |
| 长寿湖风景区综合开发 | 香江国际中国地产有限公司和重庆市富盈置业有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 酒店、商业街、游艇码头建设等。 | 主体施工。 |
| 钓鱼城及半岛旅游综合开发 | 合川区钓鱼城管理局 | 2008—2017 | 续建 | 景区及配套基础设施建设。 | 钓鱼城保护设施施工。 |
| 渝中半岛“母城”历史文化保护区建设 | 渝中区人民政府 | 2014—2016 | 新开工 | 湖广会馆历史街区、老鼓楼衙署遗址公园、“九开八闭”重庆老城墙保护利用等。 | 开工建设。 |
| 重庆旅游文化创意产业园项目 | 重庆旅文建设开发有限公司 | 2012—2018 | 续建 | 建筑面积40万平方米。 | 主体施工。 |
| 光彩国际（江津）游艇产业园休闲母港一期 | 光彩国际重庆游艇发展有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 建设温泉旅游度假酒店、游艇码头、游艇俱乐部等。 | 游艇码头、游艇俱乐部主体施工。 |
| 重庆云阳龙缸生态旅游综合开发（二期） | 云阳巴乡清旅游开发有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 完善石笋河旅游码头、游客接待中心等基础设施建设。 | 旅游公路、步道及码头施工。 |
| 巫山神女（神女峰神女溪）精品景区基础配套设施建设 | 巫山县双神旅游开发有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设游览步道、观景平台及神女庙修缮改造等。 | 完成神女峰景区步道、码头、神女庙工程建设。 |
| 白帝城·瞿塘峡及天坑地缝景区建设 | 重庆长江三峡旅游开发有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 创建白帝城·瞿塘峡5A级景区及天坑地缝4A级景区。 | 完善景区基础设施建设。 |
| 泽胜温泉城 | 重庆泽胜投资集团旅游开发有限公司 | 2012—2020 | 续建 | 建筑温泉酒店及配套设施。 | 室外温泉泡池完工，溪谷公园、温泉酒店开工。 |
| 重庆南温泉整体开发 | 重庆绿谷开发建设有限公司 | 2007—2015 | 续建 | 建设温泉公园及配套设施。 | 商业步行街、酒店式公寓完工。 |
| 中国·寨山坪国际温泉文化旅游度假区 | 重庆金阳温泉旅游开发有限公司 | 2013—2023 | 续建 | 打造“寨山塑造”雕塑艺术创业园、温泉度假小镇等。 | 温泉小镇工程施工。 |
| 统景风景区提档升级 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 新建温泉接待中心，改造温泉度假村及配套设施。 | 景区基础设施建设。 |
| 陪都影象二期 | 重庆两江国际文化创意建设投资有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 复建民国时期仿古建筑，面积8.1万平方米。 | 主体工程施工。 |
| 万州区新月湾民俗文化村 | 重庆市旅平科技发展有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 建设传统民居、民俗商业街等。 | 工程完工。 |
| 长寿古镇 | 重庆长寿古镇文化旅游开发有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建设长寿古镇。 | 二期工程完工。 |
| 丰盛古镇 | 重庆名都丰盛旅游投资有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 修缮丰盛古镇。 | 古镇修缮二期工程施工。 |
| 北山坪旅游区 | 重庆市涪陵北山新城综合开发有限公司 | 2011—2016 | 续建 | 建设酒店，休闲、养生等旅游设施。 | 酒店主体完工。 |
| 三、现代农业 |  |  |  |  |  |
| 黔江区市级现代农业综合示范工程 | 黔江区农委 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 基本建成2万亩产业基地。 |
| 南川区市级现代农业综合示范工程 | 南川区生态农业园区管委会 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 推动实施优质水稻、特色果蔬和生猪产业项目。 |
| 永川区市级现代农业综合示范工程 | 永川区农委 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 实施南方早熟梨品种改良工程，启动“美丽乡村”建设。 |
| 巫溪县山羊生态养殖示范园区 | 巫溪胜利、文峰、凤凰、菱角、土城、朝阳6个乡镇 | 2013—2014 | 完工 | 新建1个生态养殖示范园，2个生态养殖示范小区，年提供种羊2.5万只、年出栏山羊6万只。 | 完工投产。 |
| 巴南区市级现代农业综合示范工程 | 市巴南区市级现代农业综合示范工程建设指挥部 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 推动实施休闲农业、乡村旅游业、农民适度集中居住点建设。 |
| 璧山县市级现代农业综合示范工程 | 璧山县人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 建设基础设施，推进土地流转和规模经营。 |
| 长寿区市级现代农业综合示范工程 | 重庆市长寿区农村投资有限公司 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 建设基础设施，发展果蔬冷链储运、蔬菜基地、生猪和乡村旅游产业，建设农民新村集中居住点。 |
| 垫江县市级现代农业综合示范工程 | 垫江县农委 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 完善农田改造、土地治理、水利工程等基础设施，建设集中居民点。 |
| 丰都县市级现代农业综合示范工程 | 丰都县人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 以农田水利、田间道路、土地整治为重点，实施蔬菜产业项目。 |
| 涪陵区现代农业综合示范工程 | 涪陵区人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 建设基础设施，发展黄连、莼菜、果蔬和乡村旅游产业，建设农民集中居住点。 |
| 合川现代农业示范区建设项目 | 重庆大正畜牧科技有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设原种猪场1个，配套建设10万吨2.5万平方米饲料厂，玉米饲料、榨菜、中药草种植6万亩，建设100万头生猪屠宰生产线。 | 完成核心原种猪场的房建及环境土建工程、改造德佳加工生产线，扩建冷链系统。 |
| 江津区市级现代农业综合示范工程 | 江津区人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 建设基础设施和集中居住示范点，启动乡村旅游。 |
| 开县市级现代农业综合示范工程 | 开县现代农业综合示范工程建设管委会 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 发展优质蔬菜、晚熟柑橘、优质水稻和生猪产业，建设农民集中居住点。 |
| 梁平县市级现代农业综合示范工程 | 梁平县人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 金铖玫瑰园、夸克柚园、立城葡萄园等项目基本建成。 |
| 南岸区市级现代农业综合示范工程 | 重庆迎龙环湖实业有限公司 | 2012—2020 | 续建 | 面积20平方公里。 | 启动蹇家边农村新居建设及配套道路工程建设。 |
| 荣昌县市级现代农业综合示范工程 | 荣昌县人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 加快规模养殖场建设，推进麻竹、花木、蔬菜产业发展。 |
| 石柱县市级现代农业综合示范工程 | 石柱县现代农业综合示范工程管委会 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 建设基础设施，发展黄连、莼菜、果蔬和乡村旅游产业，建设农民集中居住点。 |
| 重庆市农业科技博览园建设 | 市农科院、市科委 | 2011—2015 | 续建 | 建设生态、设施、高技术等农业展示园区。 | 种质资源圃等500亩。 |
| 铜梁县10万亩现代农业示范区 | 铜梁县农委 | 2013—2017 | 续建 | 一万亩蔬菜观光示范区、一万亩观赏花木示范区、一万亩枳壳经果（葡萄）基地、一万亩休闲度假区、一万亩莲藕和有机蔬菜示范区、一万亩生态商品鱼养殖示范区、四万亩蔬菜基地建设。 | 基础设施及深加工厂建设。 |
| 潼南县市级现代农业综合示范工程 | 潼南县人民政府 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 完善农田改造、土地治理、水利工程等基础设施，建设集中居民点。 |
| 100平方公里现代农业示范工程及示范带建设 | 潼南县农委 | 2013—2017 | 续建 | 建成50公里道路，100平方公里展示带。 | 农田水利、道路改造等基础设施建设，发展黄连、莼菜、果蔬和乡村旅游产业。 |
| 万州区市级现代农业综合示范工程 | 重庆佛印山农业开发有限公司等 | 2013—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 新建道路、水系等基础设施，发展茶叶、烟叶产业等。 |
| 巫溪县马铃薯产业提升 | 巫溪县农技推广中心 | 2013—2015 | 续建 | 马铃薯脱毒种薯三级扩繁体系11万亩、专业型商品薯基地10万亩、高产高效标准化示范基地25万亩。 | 完成11万亩种薯扩繁基地沟渠路和2万吨种薯库容建设。 |
| 武隆县市级现代农业综合示范工程 | 武隆县农委 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 建设基础设施，发展黄连、莼菜、果蔬和乡村旅游产业，建设农民集中居住点。 |
| 金银花种植基地及精深加工产业集群建设项目 | 秀山县农委 | 2011—2017 | 续建 | 建设30万亩金银花基地及精深加工产业集群。 | 实施金银花基地标准化、深加工及饮料生产线等。 |
| 酉阳县市级现代农业综合示范工程 | 重庆市渝东南现代农业科技园区管理委员会 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 发展青花椒、中药材及乡村旅游等产业，推进农民集中居住区建设。 |
| 忠县现代农业综合示范工程 | 忠县发展改革委 | 2012—2017 | 续建 | 面积20平方公里。 | 发展柑橘、优质蔬菜、畜禽养殖等产业，建设农民新村集中居住点。 |
| 秀山县特色生态经济林建设项目 | 秀山县林业局 | 2011—2020 | 续建 | 皂荚经济林5万亩、油茶20万亩、油桐示范基地20万亩、红香椿基地6万亩、猕猴桃基地5万亩，配套相关加工项目。 | 新建皂荚基地1万亩，油茶基地1万亩，油桐基地3万亩，红香椿基地1万亩，猕猴桃基地1万亩，年产3000吨椿芽系列产品加工厂。 |
| 忠县油料加工项目 | 重庆红蜻蜓油脂忠县有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产90万吨油料加工生产线。 | 建设90万吨预榨浸出、4万吨储油罐、码头及仓储设施。 |
| 重庆现代农业综合示范工程林业示范基地 | 市林业局 | 2014—2020 | 新开工 | 建设林木良种繁育基地、优质林木种苗生产基地、林下种养殖示范基地、林木种子质量监督检验站、市级森林消防应急分队、市级森林防火与公安战训基地等，打造现代林业示范基地。 | 基地设施开工建设。 |
| 四、城市开发 |  |  |  |  |  |
| （一）十大新兴商务集聚区 |  |  |  |  |  |
| 朝天门商务集聚区 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司等 | 2013—2017 | 续建 | 重庆来福士广场等建筑面积82万平方米。 | 主体施工。 |
| 化龙桥商务集聚区 | 重庆瑞安天地房地产发展有限公司等 | 2004—2017 | 续建 | 瑞安重庆天地等建筑面积354万平方米。 | 嘉陵帆影二、三期工程施工。 |
| 钓鱼嘴半岛（含老重钢）商务集聚区 | 佳兆业集团等 | 2013—2018 | 续建 | 重钢5、6厂地块开发等建筑面积1536万平方米。 | 主体施工。 |
| 九龙半岛商务集聚区 | 九龙园区公司等 | 2014—2020 | 新开工 | 盘龙新城等建筑面积700万平方米。 | 盘龙新城城中村改造基础设施完工。 |
| 西永组团L地块商务集聚区 | 龙湖嘉博公司等 | 2012—2020 | 续建 | 西永拉特芳斯等建筑面积1215万平方米。 | 主体施工。 |
| 龙州湾滨江商务集聚区 | 瑞安集团等 | 2013—2018 | 续建 | 巴滨路香港城等建筑面积1325万平方米。 | 主体施工。 |
| 龙兴复盛商务集聚区 | 重庆两江集团等 | 2012—2020 | 续建 | 建筑面积1270万平方米。 | 主体施工。 |
| 悦来会展中心（含中央公园）商务集聚区 | 香港置地等 | 2012—2020 | 续建 | 悦来香港置地等建筑面积2064万平方米。 | 主体施工。 |
| 礼嘉商务集聚区 | 重庆龙湖科恒地产发展有限公司等 | 2012—2017 | 续建 | 两江新宸等建筑面积867万平方米。 | 主体施工。 |
| 龙溪新光天地商务集聚区 | 重庆中渝物业发展有限公司等 | 2012—2016 | 续建 | 中渝国际都会等建筑面积220万平方米。 | 主体施工。 |
| （二）园区及工业楼宇 |  |  |  |  |  |
| 长寿经开区园区基础设施 | 长寿经开区开发投资集团有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 建设园区道路40公里等基础设施。 | 完成10公里道路及58.4万平方米还建房建设。 |
| 江津工业园区基础设施 | 江津工业园区办、双福新区、德感工业园、珞璜工业园、白沙工业园 | 2009—2016 | 续建 | 建设园区道路及供排水、燃气、电力基础设施等。 | 主体施工。 |
| 惠科电子重庆生产基地 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设22万平方米标准厂房。 | 开工建设。 |
| 双桥经开区园区基础设施 | 双桥经开区开投集团 | 2014—2015 | 新开工 | 建设10公里道路及配套设施。 | 开工建设。 |
| 板桥工业园区基础设施 | 重庆市荣昌县宏业实业开发有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 建设园区道路等基础设施。 | 工程完工。 |
| 联东U谷·重庆两江新区国际企业港 | 北京联东投资有限公司 | 2013—2021 | 续建 | 建设工业厂房、销售中心等。 | 主体施工。 |
| 重庆轻工产业基地 | 重庆拓为建设投资有限公司、重庆广泽安全产业发展有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设重庆轻工业基地，为入驻企业提供生产、物流和配套服务。 | 重庆中国轻纺服装城、广泽中小企业科技成果转化基地、中国西部时尚城项目标准厂房施工。 |
| 重庆天安数码城·绿谷项目 | 重庆天安数码城有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建设120万平方米科技孵化产业大厦。 | 产业大厦15万平方米主体完工。 |
| 都市楼宇工业园 | 重庆携港实业有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设工业标准厂房。 | 建设10万平米标准厂房。 |
| 华美轻工产业园 | 重庆亿都投资有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建设标准厂房及服装、箱包、运动鞋生产线等。 | 一期工程完工。 |
| 高端装备制造园含谷标准厂房 | 高新区开投集团 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积13.4万平方米。 | 主体施工。 |
| 合川农创园基础设施 | 合川农民创业投资有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设园区道路35公里、供排水基础设施及标准厂房。 | 20万平方米标准厂房完工。 |
| 小安溪生态产业园基础设施 | 合川区小安溪投资有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 建设园区道路38公里。 | 主体施工。 |
| 北汽银翔工业区基础设施 | 重庆银翔投资开发有限公司、重庆合华开发投资有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设园区道路19公里及供排水、燃气、电力基础设施等。 | 主体施工。 |
| 重庆银联两江产业园 | 银联投资有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 建设40万平方米标准厂房及配套设施。 | 二期工程主体完工。 |
| 九龙国际科工城 | 重庆市壹本置业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设高新技术产业示范基地23.5万平方米、科技成果产业化基地28万平方米。 | 开工建设。 |
| 港桥工业园拓展区基础设施 | 豪江建设开发有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建设园区道路及配套基础设施等。 | 建成主干道路2.53公里。 |
| 忠县移民生态工业园区基础设施 | 忠县工业园区办公室 | 2011—2015 | 续建 | 建设园区道路及配套基础设施等。 | 主体施工。 |
| 圣美集团（重庆）综合产业基地 | 圣美精工（重庆）有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 总建筑面积28万平方米，其中一期工程建筑面积6万平方米。 | 开工建设。 |
| 大足工业园区（龙水、万古）标准厂房 | 大足工业园区发展公司、重庆百吉工谷实业有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设微型企业孵化园、农机装备产业园、汽摩配件产业园、现代五金产业园及龙水万古标准厂房。 | 龙水园区微型企业孵化园标准厂房完成6万平方米。 |
| 数控机床产业园 | 重庆大足永晟实业发展有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设13万平方米标准厂房和配套设施。 | 开工建设。 |
| 丰树重庆江津综合产业园 | 上海丰树管理有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设集组装、加工、营销、仓库配送、区域物流中心等功能于一体的综合产业及物流园区。 | 开工建设。 |
| 曙光D·两岸国际 | 重庆曙光都市工业园建设集团有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设8万平方米产业楼宇。 | 开工建设。 |
| （三）房地产 |  |  |  |  |  |
| 江北嘴金融城 | 江北嘴置业公司 | 2010—2017 | 续建 | 建筑面积168万平方米。 | 金融城3号、7号竣工，1号主体结构封顶。 |
| 南岸区弹子石CBD总部5号 | 重庆能投置业有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建筑面积26.9万平方米。 | 主体施工。 |
| 渝北区两江春城 | 中华置业有限公司 | 2012—2017 | 续建 | 建筑面积79万平方米。 | 一期工程完工，启动二期工程。 |
| 保利爱尚里 | 重庆葆成房地产开发有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 建筑面积55万平方米。 | 建成投用。 |
| 龙湖时代天街 | 重庆龙湖成恒地产开发有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建筑面积135万平方米。 | 二、三期土建施工。 |
| 力帆·红星国际广场 | 力帆集团、红星美凯龙集团 | 2013—2016 | 续建 | 建筑面积64.5万平方米。 | 高层住宅楼封顶、大型商业基础施工。 |
| 新华金融大厦 | 新华信托股份有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建设业务综合用房4万平方米。 | 主体施工。 |
| 高九路总部经济园 | 渝中总部经济公司 | 2011—2015 | 续建 | 建筑面积50万平方米。 | A、B区开工，C区3号楼交付使用。 |
| 重庆中心 | 重庆捷程置业有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 建筑面积86万平方米。 | 主体施工。 |
| 重庆金融街项目群 | 重庆瑞孚和房地产开发有限公司等 | 2011—2015 | 续建 | 金融广场建筑面积21.7万平方米、解放碑威斯汀酒店20.5万平方米、英利金融中心13万平方米、重庆协和城40万平方米。 | 重庆金融广场、解放碑威斯汀酒店完工，英利金融中心、重庆协和城主体施工。 |
| 江上明珠 | 保利（重庆）投资实业有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建筑面积125万平方米。 | A3组团部分楼栋封顶，D3、D5—1组团竣工。 |
| 金融街·融景城 | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 建筑面积132万平方米。 | 主体施工。 |
| 星耀天地 | 重庆鹏汇房地产置业有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建筑面积67万平方米。 | 部分楼宇完工。 |
| 太阳谷 | 重庆睿林实业有限公司等 | 2011—2017 | 续建 | 建筑面积50万平方米。 | 裙楼主体完工。 |
| 首创鸿恩国际生活区 | 重庆首创新石置业有限公司 | 2011—2015 | 续建 | 建筑面积96万平方米。 | 三期竣工，四期开工。 |
| 富力城二期 | 广州富力地产股份有限公司 | 2007—2015 | 续建 | 建筑面积587万平方米。 | 主体施工。 |
| 融侨城 | 融侨长江（重庆）房地产有限公司 | 2006—2015 | 续建 | 建筑面积262万平方米。 | 主体施工。 |
| 信和·北滨路项目（御龙天峰） | 重庆尖置房地产有限公司 | 2012—2017 | 续建 | 建筑面积133万平方米。 | 主体施工。 |
| 金隅大成·时代都汇 | 重庆金隅大成山水置业有限公司 | 2012—2016 | 续建 | 建筑面积88.2万平方米。 | 二期工程主体施工。 |
| 重庆郎福置业山与城 | 重庆朗福置业有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建筑面积100万平方米。 | 主体施工。 |
| 鲁能领秀城 | 重庆鲁能英大置业有限公司 | 2009—2016 | 续建 | 建筑面积约143万平米。 | 2、3号地块主体施工。 |
| 长嘉汇 | 重庆招商置地开发有限公司 | 2010—2015 | 续建 | 建筑面积150万平方米。 | A组团、C组团、滨江商业主体施工。 |
| 金科城 | 金科地产集团股份有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积80万平方米。 | 主体施工。 |
| 龙湖紫云台（一期） | 龙湖地产 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积65万平方米。 | 主体施工。 |
| 重庆亚太绿色智能总部商业综合体开发项目 | 重庆栩宽房地产开发有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 建筑面积约107万平方米。 | 主体施工。 |
| 南方·玫瑰城 | 重庆南方集团有限公司 | 2011—2017 | 续建 | 建筑面积140万平方米。 | 主体施工。 |
| 巴南万达广场 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 2013—2017 | 续建 | 建筑面积102万平方米。 | 购物中心、高层建筑结构封顶。 |

二、2014年重大前期项目名单

| 序号 | 项 目 名 称 | 主 要 内 容 | 工作进展情况 | 2014年工作目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合交通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑万铁路 | 重庆段约140公里。 | 铁路总公司已组织进行立项报告审查。 | 争取国家批复可研。 | 市发展改革委 |
| 2 | 渝怀二线铁路涪陵至怀化段 | 重庆段约360公里。 | 已组建项目业主，正在开展前期工作。 | 争取国家批复可研。 | 市发展改革委 |
| 3 | 渝昆铁路 | 重庆段约26公里。 | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 市发展改革委 |
| 4 | 沿江铁路 |  | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 市发展改革委 |
| 5 | 港口园区专支线铁路 | 涪陵龙头港支线、洛碛港铁路专线。 | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 市发展改革委 |
| 6 | 黔江至石柱高速公路 | 全长86公里。 | 已完成可研批复，正在推进BOT招商。 | 推进BOT招商。 | 市交委 |
| 7 | 巫溪至镇坪高速公路 | 全长59公里。 | 已完成可研报告行业审查，同步推进BOT招商。 | 完成方案设计。 | 市交委 |
| 8 | 南川至涪陵新妙至两江新区高速公路 | 全长74公里。 | 正在编制可研报告。 | 深化前期论证。 | 市交委 |
| 9 | 南充至大足至泸州高速公路 | 全长139公里。 | 已完成可研报告行业审查。 | 深化前期论证。 | 市交委 |
| 10 | 三环高速公路合川至长寿段 | 全长76公里。 | 已完成可研报告行业审查。 | 深化前期论证。 | 市交委 |
| 11 | 奉节至建始高速公路 | 全长46公里。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 12 | 开县至城口至陕西岚皋高速公路 | 全长138公里。 | 已完成可研报告编制。 | 完成行业审查。 | 市交委 |
| 13 | 武隆至贵州道真高速公路重庆段 | 重庆段28公里。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 14 | 彭水至酉阳高速公路 | 全长110公里。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 15 | 巫溪至十堰高速公路 | 重庆段35公里。 | 正在前期规划论证。 | 深化前期论证。 | 市交委 |
| 16 | 垫江至丰都至武隆高速公路 | 全长168公里。 | 正在前期规划论证。 | 编制可研报告。 | 市交委 |
| 17 | 成渝高速公路扩能（九龙坡至永川） |  | 正在前期规划论证。 | 深化前期论证。 | 市交委 |
| 18 | 通航基地 | 建设通航验证、机务维修、培训基地。 | 正在开展选址。 | 完成选址及建设方案。 | 两江新区管委会 |
| 19 | 嘉陵江利泽航电枢纽 | 船闸整治4级，装机6万千瓦。 | 已完成项目建议书编制。 | 完成可研批复。 | 市交委 |
| 20 | 嘉陵江草街库区航道整治 | 航道整治约50公里。 | 已纳入国家“十二五”高等级航道建设方案。 | 完成可研编制。 | 市交委 |
| 21 | 乌江彭水至白马航道整治 | 航道整治约100公里。 | 已纳入国家“十二五”高等级航道建设方案。 | 完成可研批复。 | 市交委 |
| 22 | 轨道九号线一期工程 | 站西路至服装城大道，全线长约28.23公里。 | 可研报告正在编制。 | 完成可研报告编制。 | 重庆交通开投集团 |
| 23 | 轨道九号线二期工程 | 服装城大道至花石沟，长约10.77公里。 | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 重庆交通开投集团 |
| 24 | 轨道六号线支线二期工程 | 会展北至沙河坝，长约13.71公里。 | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 重庆交通开投集团 |
| 25 | 轨道十号线二期工程 | 兰花路至建新东路，长约11公里。 | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 重庆交通开投集团 |
| 26 | 城郊轨道铜梁—璧山—大学城 |  | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 重庆交通开投集团 |
| 27 | 城郊轨道大渡口跳蹬—江津 |  | 开展前期工作。 | 深化前期论证。 | 重庆交通开投集团 |
| 28 | 二横线西段（含土主隧道、礼嘉嘉陵江大桥） | 全长17.1公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成初步设计。 | 市城乡建委 |
| 29 | 缙云山复线隧道 | 全长14.6公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成初步设计。 | 市城乡建委 |
| 30 | 郭家沱长江大桥及引道 | 全长6公里。 | 已完成项目建议书编制，待落实资金来源后上报国家。 | 争取完成项目建议书批复。 | 市城乡建委 |
| 31 | 白市驿隧道 | 全长8公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计，取得规划批复。 | 市城乡建委 |
| 32 | 宝山嘉陵江大桥 | 全长0.9公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 33 | 白居寺长江大桥及引道 | 全长3.6公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 34 | 大学城复线隧道与沙璧大道 | 全长13.4公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 35 | 石黄隧道拓宽改造 | 全长1.2公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成初步设计。 | 市城乡建委 |
| 36 | 二纵线跳磴至绕城高速段 | 全长18.2公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计，取得规划批复。 | 市城乡建委 |
| 37 | 燕尾山隧道 | 全长6.2公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成可行性研究报告批复。 | 巴南区人民政府 |
| 38 | 悦港大道（空港新城段） | 全长5.7公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 渝北区人民政府 |
| 39 | 长寿长江二桥 | 全长3.51公里。 | 已取得国家立项批复。 | 完成前期审批手续及设计工作。 | 长寿区人民政府 |
| 40 | 菜园坝综合交通枢纽 | 综合交通枢纽。 | 基本完成片区功能规划。 | 完成核心交通枢纽可研编制。 | 重庆交通开投集团 |
| 41 | 红旗河沟交通换乘节点项目 | 城市综合体及交通枢纽建设。 | 正在前期规划论证。 | 取得核准批复，完成征地拆迁。 | 重庆交通开投集团 |
| 42 | 白市驿综合客运换乘枢纽 | 建筑面积3.5万平方米。 | 换乘枢纽的概念性方案已通过初步审查。 | 深化前期论证。 | 市交通投资有限公司 |
| 43 | 鱼嘴综合客运换乘枢纽 | 建筑面积5.53万平方米。 | 换乘枢纽的概念性方案已通过初步审查。 | 深化前期论证。 | 市交通投资有限公司 |
| 44 | 区县客运综合换乘枢纽站 | 江津、綦江、璧山、荣昌、长寿、垫江、丰都、万州等区县客运枢纽站建设。 | 正在洽谈投资意向，同步编制方案设计。 | 完成初步设计审批。 | 重庆交通运输集团 |
| 二、能源 |  |  |  |  |  |
| 45 | 小南海水电站 | 装机容量200万千瓦。 | 已取得国家路条。正在推进移民安置、技术论证、环境保护等专题报告编制工作。 | 争取完成可研审查。 | 市发展改革委 |
| 46 | 白马电航枢纽工程 | 装机容量52.5万千瓦。 | 已取得国家路条。 | 争取完成可研审查。 | 大唐重庆分公司 |
| 47 | 陕西安康电厂 | 装机容量2×100万千瓦。 | 已取得国家路条。 | 争取国家核准。 | 华电集团 |
| 48 | 贵州毕节电厂 | 装机容量2×66万千瓦。 | 已取得国家路条。 | 争取国家核准。 | 华润集团 |
| 49 | 华能江津（油溪）电厂 | 装机容量2×100万千瓦。 | 正在开展前期研究。 | 深化前期研究。 | 华能集团 |
| 50 | 南桐低热值煤发电项目 | 2×300MW（CFB）亚临界参数低热值煤发电机组，同步建成烟气脱硫、脱硝装置。 | 已取得国家路条。 | 上报核准申请。 | 市能投集团 |
| 51 | 重庆核电 | 4×1000兆瓦级压水堆核电机组。 | 已完成可研阶段相关专题论证。 | 深化可研阶段工作。 | 中电投集团等 |
| 52 | 丰都抽水蓄能电站 | 装机120万千瓦。 | 已纳入国家规划。 | 深化前期研究。 | 丰都县人民政府 |
| 53 | 潼南县天然气发电 | 装机4×40万千瓦。 | 已取得市级路条。 | 完成核准。 | 大唐重庆分公司 |
| 54 | 忠县天然气发电 | 装机4×40万千瓦。 | 已取得市级路条。 | 完成核准。 | 国电重庆分公司 |
| 55 | 铜梁县天然气发电 | 装机4×40万千瓦。 | 开展初步可行性研究。 | 开展初步可行性研究。 | 铜梁县人民政府 |
| 56 | 奉节县龙家坪风电 | 装机4.95万千瓦。 | 已评审可研报告。 | 完成核准。 | 国电重庆分公司 |
| 57 | 巫山县红椿乡风电 | 装机4.95万千瓦。 | 正在加密测风。 | 完成核准。 | 巫山县人民政府 |
| 58 | 奉节电厂500千伏送出工程 | 新建500千伏线路12公里。 | 已取得国家路条。 | 完成核准。 | 市电力公司 |
| 59 | 安稳电厂扩建500千伏送出工程 | 新建500千伏线路116公里。 | 已取得国家路条。 | 完成核准。 | 市电力公司 |
| 60 | 铜梁500千伏输变电工程 | 新建1座500千伏变电站，变电容量2×100万千伏安，新建500千伏线路2×75公里。 | 已取得国家路条。 | 开展前期工作。 | 市电力公司 |
| 61 | 忠县500千伏输变电工程 | 新建1座500千伏变电站，变电容量1×75万千伏6.22×75公里。 | 已取得国家路条。 | 开展前期工作。 | 市电力公司 |
| 62 | 中缅原油管道 | 中缅原油管道昆明至重庆段。 | 中石油已实地考察中缅原油管道二期东线、西线方案，正在进一步对接。 | 管道项目争取核准。 | 市发展改革委 |
| 63 | 永川—邮亭—荣昌天然气管道 | 新建管道50公里，输气能力200万方/日。 | 已列入全市天然气县县通规划。 | 开展前期工作。 | 中石油西南油气田分公司 |
| 64 | 巴南—南川天然气管道 | 新建管道50公里，输气能力20万方/日。 | 已列入全市天然气县县通规划。 | 开展前期工作。 | 中石油西南油气田分公司 |
| 65 | 万源铁山坡净化厂—城口供气管道 | 重庆境内天然气管道75公里，输气能力每日30万立方米。 | 已列入全市天然气县县通规划。 | 开展前期工作。 | 市燃气集团 |
| 66 | 中石油铜梁LNG项目 | 建设1座日处理能力200万立方米的液化天然气工厂。 | 开展前期工作。 | 深化前期工作。 | 铜梁县人民政府 |
| 三、水利 |  |  |  |  |  |
| 67 | 巴南观景口大型水库 | 总库容1.39亿立方米。 | 已取得规划、用地预审和水利部行业审查意见，并上报国家发改委可研报告，完成法人招标。 | 争取国家可研批复。 | 市发展改革委、市水利局 |
| 68 | 綦江藻渡大型水库 | 总库容1.1亿立方米。 | 已完成水库功能任务研究，水文条件研究等5个专题研究。 | 启动南部片区水资源配置专题等5个报告编制。 | 市水利局、市发展改革委、相关区县人民政府 |
| 69 | 中型水库 | 60座中型水库，总库容10亿立方米。 | 垫江龙滩、云阳青杉已完成可研审批，潼南大石桥、彭水龙虎、合川石庙子、江津鹅公、巴南高洞子等正在开展前期论证。 | 完成奉节草坪河、合川石庙子等5座中型水库前期工作。 | 市水利局、市发展改革委、相关区县人民政府 |
| 70 | 城市和重点城镇防洪工程 | 治理和建设防洪护岸工程500公里。 | 长江巴南麻柳嘴、沱江荣昌荣峰河、涪江潼南县城三期、大宁河巫溪蜂灵及大河乡等5处堤防项目开展前期工作。 | 完成5处以上防洪工程前期工作。 | 市水利局、市发展改革委、相关区县人民政府 |
| 四、生态环保 |  |  |  |  |  |
| 71 | 涪陵—长寿垃圾焚烧发电厂 | 垃圾焚烧发电厂，1000吨/日。 | 已发路条，正在开展选址工作。 | 完成可研批复。 | 重庆市水务资产经营有限公司 |
| 72 | 重庆市第三垃圾焚烧发电厂 | 垃圾焚烧发电厂，3000吨/日。 | 已发路条，正在开展选址工作。 | 完成可研批复。 | 重庆市水务资产经营有限公司 |
| 五、民生保障 |  |  |  |  |  |
| 73 | 市血液中心迁建工程 | 新建采供血业务用房3.5万平方米。 | 已下发路条，取得用地和规划手续，正在编制项目可研报告。 | 完成核准。 | 市卫生计生委 |
| 74 | 广播电视发射塔 | 发射塔及配套设施建设。 | 基本确定选址歌乐山，正在编制可研报告。 | 完成选址。 | 市文化委 |
| 75 | 市中山医院北部新区院区 | 新建门诊、住院等业务用房。 | 已下发路条，已办理用地规划许可证。 | 完成核准。 | 市卫生计生委 |
| 76 | 市档案馆新馆一期 | 新建约1.5万平方米的档案库房。 | 已下发路条，基本确定选址，正在论证分期实施方案。 | 完成方案论证。 | 市档案局 |
| 77 | 市精神卫生中心 | 新建门诊、住院等业务用房。 | 已下发路条，正在编制方案。 | 完成核准。 | 市卫生计生委 |
| 78 | 市少年儿童图书馆 | 新建图书馆及库房1.5万平方米。 | 正在开展选址和技术论证。 | 完成选址。 | 市文化委 |
| 79 | 大田湾体育场及环境改造工程 | 场地及环境改造。 | 正在开展方案设计。 | 完成规划及方案设计、论证及平衡资金。 | 市体育局 |
| 80 | 重庆非物质文化博物园 | 建筑面积约8万平方米。 | 正在开展选址，尚未落地。 | 完成选址。 | 市文化委 |
| 81 | 两江文化艺术中心 | 包含图书馆、音乐厅、剧场、院团团场等服务设施。 | 初步选址中央公园旁。 | 推进前期工作。 | 市文化委 |
| 82 | 武隆仙女山国家级青少年户外营地 | 建设户外运动场馆及相应配套设施。 | 已完成规划设计。 | 开展方案论证。 | 市体育局 |
| 83 | 国家职业危害实验基地暨安全工程人才培养基地项目 | 建设国家职业危害实验基地暨安全工程人才培养基地。 | 正就项目落地进行衔接。 | 完成前期手续办理，并启动征地。 | 高新区管委会、重庆科技学院 |
| 84 | 寸滩水厂一期工程 | 20万m3/日取水工程、净水厂工程、输配水管网工程。 | 进行规划论证。 | 完成论证并开展方案设计。 | 市水务资产经营有限公司 |
| 六、工业 |  |  |  |  |  |
| 85 | 乙烯一体化 | 年产26万吨聚碳酸酯等。 | 沙特基础工业聚碳酸酯项目已于去年12月签订战略合作意见书。 | 完成方案论证。 | 市经济信息委 |
| 86 | 炼化一体化项目 | 依托中缅原油管道，建设炼油化工生产基地。 | 中石油已实地考察炼厂选址，正在进一步对接。 | 炼油厂项目争取正式进入国家规划。 | 市发展改革委 |
| 87 | 华硕云端中心 | 拟分设华硕云端运营中心、营销中心、研发中心、展示中心和结算中心等，负责云平台及应用部署、大数据创新技术及产品研发等。 | 与华硕集团已战略合作备忘录。 | 尽快推动华硕落户协议的签署，推动项目具体落户。 | 市经济信息委 |
| 88 | 长安福特五工厂 | 长安汽车和福特公司合建第五工厂 | 开展可行性研究。 | 推进前期工作 | 市经济信息委 |
| 89 | 机器人项目 | 沈阳新松、广州数控等机器人生产制造。 | 正在开展前期谈判。 | 实现签约。 | 北碚区、永川区、璧山县人民政府 |
| 90 | 华中数控项目 | 建设数控系统和整机电气装配基地。 | 正在开展前期谈判。 | 完成签约，完成土地招拍挂和部分生产设备调试。 | 江津区人民政府 |
| 91 | 康明斯发动机 | 引入新大马力柴油发动机平台，新建大马力发动机制造基地，并组建大马力发动机研发中心。 | 已签订合作协议。 | 推进前期工作。 | 重庆机电集团 |
| 92 | 10万吨BDO项目 | 10万吨/年BDO装置，配套3.667万吨/年电石乙炔装置、6966万方/年的制氢装置和22.5万吨/年的甲醇制甲醛装置及其配套工程。 | 进行项目论证，编制项目建议书。 | 完成项目论证。 | 重庆化医集团 |
| 93 | 重钢钒钛资源综合利用 | 年产50万吨/年钒钛DRI。 | 已取得部分采矿权。 | 完成前期工作。 | 重庆钢铁集团 |
| 94 | 化医集团聚对苯二甲酸丁二醇酯项目 | 年产6万吨聚对苯二甲酸丁二醇酯。 | 正在编制可研。 | 开展可研、初设、环评，选址等工作。 | 重庆化医集团 |
| 95 | 长寿化工厂整体环保搬迁 | 4万吨/年氯丁橡胶及医药中间体等项目。 | 正在开展前期论证。 | 确定搬迁选址方案。 | 市国资委、市经济信息委、重庆化医集团 |
| 96 | 焦炉煤气制LNG | 处理焦炉煤气，生产液化天然气（LNG）和纯氢气。 | 正在研究煤气平衡。 | 编制可研报告。 | 重庆钢铁集团 |
| 97 | 重庆墨希科技有限公司石墨烯薄膜生产线项目 | 建设大面积单层石墨烯薄膜生产基地。 | 正与高新区就衔接项目落地。 | 完成前期手续。 | 高新区管委会 |
| 98 | 梅安森总部产业化基地项目 | 矿下安全检测技术和设备研发及生产基地。 | 正与高新区就衔接项目落地。 | 完成前期手续。 | 高新区管委会 |
| 99 | 重庆信息安全产业基地 | 以解决信息安全组织和管理服务的斡件区为特色，打造西部最重要、最具竞争力的信息安全产业基地。 | 已完成项目建议书。 | 力争20家企业签约落户。 | 市发展改革委 |
| 100 | 中国西部塑料生态产业园 | 打造集塑料交易、塑料机械、塑料模具、塑料制品、产品交易、产品研发、产品检测为一体的完整产业链。 | 正在开展前期论证。 | 完成前期论证、编制园区产业规划。 | 市经济信息委、梁平县人民政府 |
| 101 | 赛得利差别化纤维项目 | 年产20万吨差别化纤维。 | 正在征地拆迁。 | 完成前期手续，力争开工建设。 | 丰都县人民政府 |
| 102 | 重庆红蜻蜓公司植物蛋白加工厂及粮油物流中转基地项目 | 一期建设年加工90万吨植物蛋白生产线一条，年精炼加工处理油脂10万吨；二期建设年产30万吨饲料加工厂一座及其他配套设施。 | 已完成工商注册。 | 完成前期手续，力争开工建设。 | 江津区人民政府 |
| 103 | 重庆金钥世电机电子标准厂房项目 | 建设重庆德国·香港电机电子产业基地。 | 正在前期规划论证。 | 完成前期手续。 | 经开区管委会 |
| 104 | 博赛集团页岩气专用压裂支撑剂生产项目 | 以铝钒土为原料建设年产30万吨页岩气专用压裂支撑剂生产线。 | 正在进行前期论证与合作洽谈。 | 完成项目选址落地。 | 南川区人民政府 |
| 105 | 重庆机电集团10万吨再生铜基地及铜材深加工项目 | 成年产10万吨电解铜（其中5万吨用做钢材深加工原材料）及年产5万吨钢材延伸产品加工生产规模。 | 正在开展前期工作。 | 完成前期手续。 | 綦江区人民政府 |
| 106 | 重庆江东机械有限责任公司搬迁扩能项目 | 新建厂房18.4万平方米，购置数控加工、数控龙门镗铣床、重型五面体加工等生产设备391台套。 | 正在编制规划方案。 | 开展规划、征地等前期工作。 | 万州区人民政府 |
| 107 | 金澳机械装备制造整体搬迁及西南通机产业园 | 研发、生产机械零部件及通机整车。 | 正在开展前期论证。 | 完成前期论证。 | 合川区人民政府 |
| 七、现代服务业 |  |  |  |  |  |
| 108 | 重庆江北国际机场保税港区航空货运站二期工程 | 建设货运站及综合业务用房6.2万平方米。 | 已经完成立项准备，等待批复。 | 完成前期手续，力争开工建设。 | 重庆机场集团 |
| 109 | 国家棉花储备西南（重庆）中心 | 建设仓容5万吨棉花储备库及附属生产生活设施。 | 业主单位初步论证完毕，现正在落实征地，尚未办理规划、用地等手续。 | 完成核准。 | 市供销总社 |
| 110 | 团结村铁路开发功能区 | 建设渝新欧铁路公路联运物流港、综合保税区等。 | 正在进行土地手续征地批文组件。 | 完成方案设计，推进征地拆迁。 | 市政府口岸办 |
| 111 | 中国外运重庆西部物流中心 | 总建筑面积约6万㎡；包括仓库、配套办公楼等。 | 完成招拍挂，正在完善土地手续。 | 完成规划、建设手续。 | 重庆中外运物流有限公司 |
| 112 | 方运钢材物流中心 | 总建面积约6.8万㎡；包括交易中心（含仓储及加工）、管理及服务中心等。 | 正在进行招拍挂组件报批。 | 完成土地、规划、建设手续。 | 重庆方运储运有限公司 |
| 113 | 重点物流中心 | 合川、长寿、水土等物流基地。 | 正在洽谈投资意向性协议。 | 完成项目落地。 | 重庆交通运输集团 |
| 114 | 重庆西部国际工业博览城物流基地 | 建设建材、五金、汽摩配、农机等产品展示、物流、配送、营销、购物、商务等专业市场。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 市商委 |
| 115 | 中感慧生活物联网系列产品及云服务平台 | 建设规模10万平方米，实现实现慧生活物联网系列产品2万套。 | 已完成项目备案。 | 完成前期手续。 | 经开区管委会 |
| 116 | 讯美电子全国营运总部项目 | 建筑规模21万平方米。 | 已完成项目备案。 | 完成前期手续。 | 经开区管委会 |
| 117 | 中国（重庆）国际电商产业园 | 以华龙网为龙头企业，建设电商交易平台、交易资金结算中心、物流分拣中心三大部分。 | 已与南岸区府初步达成落地协议。 | 完成前期手续。 | 重庆日报报业集团 |
| 118 | 朝天门电子商务平台及观农贸农产品电子商务平台 | 整合重庆以及我国西部批发零售采购建设电子商务交易平台，依托观农贸农批市场农产品电子商务平台。 | 正在开展前期论证。 | 完成前期论证。 | 重庆商业投资集团 |
| 119 | 重庆台湾农产品商贸中心 | 建设台湾农产品展示、销售和配送于一体的商贸中心。 | 已与台湾农产品流通经济人协会、台湾上阳集团签订框架协议。 | 完成项目落地。 | 市供销总社 |
| 八、其他产业 |  |  |  |  |  |
| 120 | 重庆山地生态畜牧业科技创新示范基地 | 建设山地特色牧业资源展示、资源评估、产品加工、教育培训服务和石漠化治理示范园各1个，山地生态畜牧业产业开发示范4.5万亩。 | 已落实了部分土地，正在编制规划。 | 完成基地建设总体规划及方案设计。 | 市农委 |
| 121 | 中德马术体育产业园 |  | 已签订意向性协议。 | 深化项目前期工作。 | 巴南区人民政府 |
| 九、城市开发 |  |  |  |  |  |
| 122 | “巴渝老街”综合开发 | 仿古商业街区等商业及配套设施。 | 正在开展前期论证。 | 完成方案设计及拆迁。 | 沙坪坝区人民政府 |
| 123 | 金碧正街综合开发 | 商业及配套设施建设。 | 已完成项目备案。 | 完成方案设计及拆迁。 | 沙坪坝区人民政府 |
| 124 | 凤凰中国西部文化城 | 传媒拍摄制作中心、文化艺术展馆、国际拍卖中心、商务公寓等。 | 已签订招商合作协议。 | 完成规划方案，并通过审查。 | 巴南区人民政府 |